# DOCUMENT 09 — ROADMAP MVP → V1 → V2

# TableFlash Leads Engine (TFLE)

Version : 1.0
Statut : Plan stratégique de développement
Produit : TableFlash Leads Engine
Type : Outil interne d'intelligence commerciale

# 09.1 — Introduction

Ce document définit la trajectoire de développement de TFLE.

L'objectif n'est pas de construire immédiatement une plateforme complexe, mais de construire progressivement un système qui apporte de la valeur à chaque étape.

La stratégie retenue :

Construire d'abord un moteur de prospection efficace pour TableFlash, puis évoluer vers une véritable plateforme d'intelligence commerciale.

# 09.2 — Vision globale de l'évolution

TABLEFLASH LEADS ENGINE

PHASE MVP

|

|

Trouver les restaurants

Analyser leur potentiel

Prioriser les contacts

↓

VERSION 1

|

|

Automatiser la prospection

Structurer le CRM

Mesurer les conversions

↓

VERSION 2

|

|

Intelligence commerciale IA

Prédiction

Agents autonomes

Veille marché

# 09.3 — Objectifs par phase

| Phase | Objectif principal |
| --- | --- |
| MVP | Obtenir un système utilisable par TableFlash |
| V1 | Industrialiser la prospection |
| V2 | Créer un avantage concurrentiel grâce à l'IA |

# PHASE 1 — MVP (Minimum Viable Product)

## Objectif

Créer la première version réellement utilisée par TableFlash.

Le MVP doit répondre à une question :

"Quels restaurants dois-je contacter aujourd'hui et pourquoi ?"

# Durée estimée

## 6 à 10 semaines

(selon disponibilité et niveau d'automatisation souhaité)

# Fonctionnalités MVP obligatoires

# MODULE 1 — Authentification

## Fonctionnalités

- connexion utilisateur ;

- gestion des rôles simples.

## Rôles initiaux

ADMIN

COMMERCIAL

## Critères de validation

✅ Un utilisateur peut se connecter.

✅ Les droits sont respectés.

# MODULE 2 — Base restaurants

## Fonctionnalités

Création d'une fiche restaurant.

Informations :

- nom ;

- adresse ;

- ville ;

- téléphone ;

- site ;

- catégorie.

## Critères

✅ Chaque restaurant possède un identifiant unique.

✅ Les doublons sont détectables.

# MODULE 3 — Import / Collecte initiale

## Objectif

Alimenter rapidement la base.

Sources possibles :

- imports structurés ;

- collecte automatisée ;

- ajout manuel.

Version MVP :

Priorité à la fiabilité avant le volume.

Critères :

✅ Plusieurs centaines de restaurants peuvent être intégrés.

# MODULE 4 — Analyse digitale simple

## Fonctionnalités

Analyser :

- présence site web ;

- présence menu ;

- type menu ;

- QR détecté ou non.

Exemple :

Restaurant X

Site :

Oui

Menu :

PDF

QR :

Non détecté

Critères :

✅ L'analyse produit des informations exploitables.

# MODULE 5 — Lead Scoring

## Objectif

Classer les prospects.

Version MVP :

Score basé sur règles fixes.

Exemple :

Pas de QR :

+20

Menu PDF :

+15

Restaurant indépendant :

+20

Site ancien :

+10

Résultat :

Score :

87/100

Priorité élevée

Critères :

✅ Chaque restaurant possède un score.

✅ Le score est explicable.

# MODULE 6 — IA commerciale simple

## Fonctionnalités

Générer :

- résumé du restaurant ;

- opportunité ;

- argument commercial.

Exemple :

Opportunité :

Bonne

Pourquoi :

Restaurant indépendant.

Carte PDF uniquement.

Absence de QR.

Approche :

Proposer une modernisation

de la carte digitale.

Critères :

✅ L'IA explique ses recommandations.

# MODULE 7 — CRM minimal

## Pipeline :

Nouveau

↓

À contacter

↓

Contacté

↓

Essai gratuit

↓

Client

Fonctions :

- changer statut ;

- ajouter note ;

- historique.

Critères :

✅ Un prospect peut être suivi jusqu'à conversion.

# MODULE 8 — Dashboard MVP

Afficher :

Restaurants analysés

Prospects prioritaires

Contacts réalisés

Essais

Clients

# MVP — Résultat attendu

À la fin du MVP :

TableFlash doit pouvoir :

- Trouver des restaurants.

- Voir leur potentiel.

- Choisir lesquels contacter.

- Suivre les échanges.

- Mesurer les résultats.

# PHASE 2 — VERSION 1

## Objectif

Passer d'un outil utile à un véritable moteur commercial.

# Durée estimée

## 3 à 6 mois après MVP

# Fonctionnalités V1

# 1 — Automatisation complète de collecte

## Ajout :

- tâches planifiées ;

- nouvelles recherches automatiques ;

- surveillance zones.

Exemple :

Chaque lundi :

Nouvelle analyse :

Pays Basque

↓

Restaurants détectés

↓

Prospects ajoutés

# 2 — Analyse web avancée

Amélioration :

- qualité site ;

- technologie utilisée ;

- expérience mobile ;

- réservation ;

- commande.

# 3 — Scoring intelligent

Passage :

Règles fixes

↓

Scoring adaptatif

Le système apprend selon :

- essais gratuits ;

- conversions ;

- profils clients.

# 4 — CRM complet

Ajout :

- tâches ;

- rappels ;

- calendrier ;

- historique complet ;

- segmentation.

Pipeline avancé :

Découvert

↓

Qualifié

↓

Contacté

↓

Rendez-vous

↓

Démo

↓

Essai 30 jours

↓

Client

↓

Ambassadeur

# 5 — Génération automatique des messages

IA capable de proposer :

- email ;

- message Facebook ;

- script téléphone.

Exemple :

Restaurant :

Brasserie X

Situation :

Menu PDF

Message conseillé :

Bonjour,

nous avons remarqué que votre carte...

# 6 — Analytics avancés

Mesurer :

- taux de réponse ;

- taux conversion ;

- meilleure zone ;

- meilleur profil client.

Exemple :

Restaurants avec menu PDF :

Conversion :

18%

Restaurants sans site :

Conversion :

4%

# PHASE 3 — VERSION 2

## Objectif

Créer un avantage technologique majeur.

# Vision

TFLE devient :

Un assistant commercial IA spécialisé dans la restauration.

# Fonctionnalités V2

# 1 — Agents IA spécialisés

Architecture :

TFLE AI MANAGER

----------------------------

Agent Recherche

Agent Analyse

Agent Commercial

Agent Veille

Agent Data Quality

## Agent Recherche

Mission :

Trouver de nouveaux restaurants.

## Agent Analyse

Mission :

Comprendre leur situation digitale.

## Agent Commercial

Mission :

Préparer les meilleures approches.

# 2 — Prédiction de conversion

Le système pourra répondre :

"Quels restaurants ont le plus de chances de devenir clients ?"

Exemple :

Restaurant A

Probabilité estimée :

82%

Raisons :

- Profil similaire aux clients existants

- Besoin digital élevé

- Zone favorable

# 3 — Veille permanente du marché

Le système surveille :

- nouvelles ouvertures ;

- changements de site ;

- nouveaux services ;

- évolution digitale.

Exemple :

Restaurant X

Ancien état :

Menu papier

Nouveau :

Site refait

Opportunité détectée

# 4 — Assistant commercial conversationnel

Un chat interne :

Question :

"Trouve-moi 20 restaurants similaires à mes meilleurs clients."

Réponse :

20 prospects trouvés.

Score moyen :

88/100.

Arguments préparés.

# 5 — Base de connaissance TableFlash

Création d'un cerveau interne :

Données :

- objections clients ;

- réponses efficaces ;

- arguments gagnants ;

- historiques commerciaux.

# 09.4 — Ordre de développement recommandé

L'ordre doit être strict :

1

Base restaurants

↓

2

Collecte données

↓

3

Analyse digitale

↓

4

Scoring

↓

5

IA

↓

6

CRM

↓

7

Automatisation

↓

8

Prédiction

# 09.5 — Fonctionnalités volontairement repoussées

Certaines idées sont intéressantes mais non prioritaires.

## Envoi automatique massif d'emails

Pourquoi repoussé :

- nécessite une stratégie commerciale mature ;

- risque de mauvaise qualification ;

- conformité à gérer.

## Marketplace

Hors objectif.

## Vente externe du logiciel

Non prévu.

TFLE reste un outil interne TableFlash.

## Système trop complexe d'agents IA

Attendre d'avoir assez de données.

# 09.6 — Indicateurs de réussite

## MVP

Objectifs :

- 1 000+ restaurants analysés ;

- premiers prospects qualifiés ;

- premiers essais TableFlash obtenus.

## V1

Objectifs :

- prospection régulière ;

- suivi commercial complet ;

- amélioration du taux de conversion.

## V2

Objectifs :

- prédiction fiable ;

- automatisation avancée ;

- avantage concurrentiel.

# 09.7 — Stratégie finale

La construction de TFLE doit suivre cette philosophie :

Ne pas construire un gros outil.

Construire un outil qui devient indispensable.

Chaque version doit apporter une amélioration mesurable :

### MVP

"Je trouve mes prospects."

### V1

"Je transforme mieux mes prospects."

### V2

"Le système m'aide à savoir qui deviendra client."

# Conclusion Document 09

TableFlash Leads Engine est conçu comme un actif stratégique interne.

La progression logique est :

Recherche → Qualification → Conversion → Intelligence

Le projet commence comme un outil de prospection spécialisé restauration, mais son architecture permet d'évoluer vers un véritable moteur d'intelligence commerciale basé sur la donnée et l'IA.

# FIN DU DOSSIER FONDATEUR TFLE — DOCUMENTS 00 À 09

## Prochaines étapes recommandées pour poursuivre le PRD complet :

Document 10 — Spécifications fonctionnelles détaillées écran par écran
→ Description encore plus précise de chaque page, bouton, action, règle et comportement.

Document 11 — Spécifications API Backend
→ Toutes les routes, paramètres, réponses et règles métier.

Document 12 — Plan de développement technique Sprint par Sprint
→ Découpage concret pour commencer le codage.