# DOCUMENT 12 — PLAN DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE SPRINT PAR SPRINT

# TableFlash Leads Engine (TFLE)

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement
Produit : TableFlash Leads Engine
Méthode : Développement agile par sprints

# 12.1 — Introduction

Ce document transforme le PRD TFLE en plan de construction concret.

Objectif :

Passer d'une documentation produit complète à une application fonctionnelle utilisée quotidiennement par TableFlash.

Le développement est organisé en sprints progressifs.

Chaque sprint doit produire :

- une fonctionnalité utilisable ;

- des tests ;

- une validation métier ;

- une base solide pour la suite.

# 12.2 — Stratégie générale de développement

## Approche retenue

Construction par couches :

Fondations techniques

↓

Gestion données

↓

Collecte restaurants

↓

Analyse intelligente

↓

Qualification

↓

CRM

↓

Automatisation

↓

IA avancée

# 12.3 — Stack technique finale

## Frontend

React

+

TypeScript

+

Vite

+

Tailwind CSS

+

React Query

+

React Router

## Backend

Python

+

FastAPI

+

SQLAlchemy

+

Pydantic

## Base de données

PostgreSQL

## Tâches asynchrones

Redis

+

Celery / Dramatiq

## Scraping

Playwright

+

BeautifulSoup

## Infrastructure

Docker

+

Docker Compose

+

CI/CD

# 12.4 — Organisation du projet

Structure recommandée :

tableflash-leads-engine/

│

├── frontend/

│

│   ├── src/

│   │

│   ├── components/

│   ├── pages/

│   ├── hooks/

│   ├── services/

│   └── styles/

│

│

├── backend/

│

│   ├── app/

│   │

│   ├── api/

│   ├── models/

│   ├── schemas/

│   ├── services/

│   ├── workers/

│   └── core/

│

│

├── database/

│

│   ├── migrations/

│

│

├── docker/

│

├── tests/

│

└── docs/

# 12.5 — Sprint 0 : Préparation projet

## Durée

1 semaine

# Objectif

Créer une base professionnelle.

# Tickets

## TFLE-001 — Initialisation repository

Priorité :

P0

Tâches :

- création Git ;

- branches ;

- règles commit ;

- README.

Critères :

✅ Projet clonable.

✅ Documentation installation disponible.

# TFLE-002 — Configuration Docker

P0

Créer :

frontend

backend

postgres

redis

Critères :

✅ Tous les services démarrent.

# TFLE-003 — Environnement développement

P0

Configurer :

- variables environnement ;

- fichiers .env ;

- scripts lancement.

# Résultat Sprint 0

Une base prête pour développer.

# SPRINT 1 — Authentification + Base application

## Durée

2 semaines

# Objectif

Créer le squelette TFLE.

# Backend

## TFLE-010 — API FastAPI initiale

P0

Créer :

/api/v1

## TFLE-011 — Système utilisateur

P0

Fonctions :

- inscription interne ;

- connexion ;

- JWT.

## TFLE-012 — Modèle User PostgreSQL

Créer table :

users

# Frontend

## TFLE-013 — Layout application

P0

Créer :

- sidebar ;

- navigation ;

- pages vides.

## TFLE-014 — Page connexion

P0

Critères Sprint 1 :

✅ Connexion fonctionnelle.

✅ Dashboard accessible.

# SPRINT 2 — Gestion restaurants

## Durée

2 semaines

# Objectif

Créer le cœur de données.

# Backend

## TFLE-020 — Modèle Restaurant

P0

Créer :

restaurants

## TFLE-021 — API restaurants

P0

Routes :

GET /restaurants

GET /restaurants/:id

POST /restaurants

PATCH /restaurants/:id

# Frontend

## TFLE-022 — Liste prospects

P0

Créer :

- tableau ;

- recherche ;

- filtres.

## TFLE-023 — Fiche restaurant

P0

Créer :

- informations générales ;

- historique.

# Validation

✅ Création restaurant.

✅ Modification.

✅ Recherche.

# SPRINT 3 — Discovery Engine

## Durée

3 semaines

# Objectif

Trouver automatiquement des restaurants.

# Backend

## TFLE-030 — Système de recherche

P0

Créer :

Discovery Service

## TFLE-031 — Gestion jobs

P0

Créer :

scraping_jobs

## TFLE-032 — Premier collecteur

P0

Fonctions :

- récupération restaurants ;

- nettoyage ;

- stockage.

# Frontend

## TFLE-033 — Interface recherche

P0

Permettre :

- ville ;

- catégorie ;

- rayon.

## TFLE-034 — Progression recherche

P1

Afficher :

350 trouvés

120 analysés

# Validation

✅ Une recherche crée des prospects.

# SPRINT 4 — Analyse digitale

## Durée

3 semaines

# Objectif

Comprendre la présence numérique.

# Backend

## TFLE-040 — Website Analyzer

P0

Détecter :

- site ;

- menu ;

- QR ;

- réservation.

## TFLE-041 — Stockage analyse

P0

Créer :

website_analysis

# Frontend

## TFLE-042 — Vue analyse digitale

P0

Afficher :

- résultats ;

- opportunités.

# Validation

✅ Un restaurant possède une analyse.

# SPRINT 5 — Lead Scoring

## Durée

2 semaines

# Objectif

Classer automatiquement les prospects.

# Backend

## TFLE-050 — Moteur scoring

P0

Créer règles :

Pas QR

+15

Menu PDF

+10

## TFLE-051 — Historique score

P0

Créer :

lead_scores

# Frontend

## TFLE-052 — Affichage score

P0

Ajouter :

- badge ;

- explication.

# Validation

✅ Score calculé automatiquement.

✅ Raisons visibles.

# SPRINT 6 — Intelligence IA

## Durée

3 semaines

# Objectif

Ajouter la couche intelligence commerciale.

# Backend

## TFLE-060 — Service IA

P0

Fonctions :

- résumé ;

- opportunité ;

- arguments.

## TFLE-061 — Historisation IA

P0

Créer :

ai_analysis

# Frontend

## TFLE-062 — Carte IA

P0

Afficher :

- résumé ;

- recommandations.

# Validation

✅ Chaque prospect prioritaire possède une analyse IA.

# SPRINT 7 — CRM commercial

## Durée

3 semaines

# Objectif

Transformer les prospects en clients.

# Backend

Créer :

crm_pipeline

activities

tasks

# API

Routes :

PATCH /crm/status

POST /activities

POST /tasks

# Frontend

Créer :

- Kanban CRM ;

- timeline ;

- tâches.

# Validation

✅ Suivi complet d'un prospect.

# SPRINT 8 — Dashboard + Analytics

## Durée

2 semaines

# Objectif

Mesurer l'activité.

Fonctions :

- KPI ;

- conversion ;

- zones performantes.

# Validation

Dashboard réel utilisable.

# SPRINT 9 — Automatisation

## Durée

3 à 4 semaines

# Objectif

Réduire les actions manuelles.

Ajout :

- recherches planifiées ;

- analyses automatiques ;

- alertes.

Exemple :

Chaque matin :

Nouvelle recherche

↓

Analyse

↓

Score

↓

Liste prioritaire

# SPRINT 10 — Optimisation production

## Durée

2 semaines

# Objectif

Préparer usage quotidien.

Tâches :

## Performance

- cache ;

- optimisation requêtes.

## Sécurité

- audit ;

- permissions.

## Qualité

- tests ;

- logs.

# 12.6 — Priorités globales

## P0 — Obligatoire MVP

Authentification

Restaurants

Recherche

Analyse

Scoring

IA simple

CRM basique

Dashboard

## P1 — Important V1

Automatisation

Analytics avancés

Messages IA

Historique complet

## P2 — Vision future

Agents IA

Prédiction conversion

Veille marché

Assistant commercial

# 12.7 — Stratégie Git

Organisation branches :

main

↓

develop

↓

feature/*

Exemple :

feature/discovery-engine

feature/scoring

feature/crm

# Convention commit

Format :

feat: add restaurant scoring engine

fix: correct CRM status update

docs: update API specification

# 12.8 — Stratégie tests

Chaque fonctionnalité doit avoir :

## Tests unitaires

Exemple :

Calcul score.

## Tests API

Exemple :

Création restaurant.

## Tests utilisateur

Exemple :

Parcours complet :

Recherche

↓

Restaurant trouvé

↓

Score

↓

CRM

# 12.9 — Mise en production

## Environnement

Trois niveaux :

LOCAL

↓

STAGING

↓

PRODUCTION

# Déploiement production

Conteneurs :

Frontend

Backend

Database

Workers

Redis

# Sauvegardes

Obligatoires :

- base quotidienne ;

- stockage sécurisé ;

- restauration testée.

# 12.10 — Critères de réussite MVP

TFLE MVP est considéré terminé lorsque :

✅ TableFlash peut importer/trouver des restaurants.

✅ Les restaurants sont analysés automatiquement.

✅ Chaque restaurant reçoit un score.

✅ L'IA produit une recommandation.

✅ Les prospects peuvent être suivis dans un CRM.

✅ Les statistiques commerciales sont visibles.

# 12.11 — Vision finale développement

La construction suit cette logique :

Sprint 0-2

Fondations

↓

Sprint 3-5

Collecte + Qualification

↓

Sprint 6-8

Intelligence + Vente

↓

Sprint 9-10

Automatisation + Production

# Conclusion Document 12

Le plan de développement TFLE est conçu pour éviter le piège classique des projets ambitieux :

Construire beaucoup de fonctionnalités avant d'avoir une vraie utilité.

La stratégie retenue :

- Construire un outil simple mais immédiatement utile à TableFlash.

- Collecter des données réelles.

- Améliorer progressivement l'intelligence.

- Transformer TFLE en avantage commercial durable.