# DOCUMENT 22 — STRATÉGIE TESTS, QA & VALIDATION QUALITÉ TFLE

# TableFlash Leads Engine (TFLE)

Version : 1.0
Statut : Spécification qualité logicielle + validation production
Module : Quality Assurance, Testing & Reliability Engineering
Produit : TableFlash Leads Engine
Usage : Interne uniquement pour TableFlash

# 22.1 — Introduction

La qualité de TFLE est un élément critique.

Le système manipule :

- des milliers de restaurants ;

- des données professionnelles ;

- des automatisations commerciales ;

- des analyses IA ;

- des processus de prospection.

Une erreur peut entraîner :

- mauvais ciblage commercial ;

- perte de temps ;

- données incorrectes ;

- mauvaises décisions commerciales ;

- dégradation de l'image TableFlash.

La philosophie QA TFLE :

Chaque fonctionnalité doit être vérifiée avant d'être utilisée dans un processus commercial réel.

# 22.2 — Objectifs du système QA

Le système qualité doit garantir :

## Fiabilité fonctionnelle

Les fonctionnalités font ce qu'elles doivent faire.

## Exactitude des données

Les informations restaurants sont correctement :

- collectées ;

- nettoyées ;

- stockées ;

- exploitées.

## Sécurité

Les données internes restent protégées.

## Performance

Le système reste rapide même avec une forte charge.

## Évolutivité

Les nouvelles fonctionnalités ne cassent pas l'existant.

# 22.3 — Architecture globale QA

CODE

↓

TESTS AUTOMATIQUES

↓

--------------------------------

Tests unitaires

Tests intégration

Tests E2E

Tests sécurité

Tests IA

Tests scraping

Performance

--------------------------------

↓

VALIDATION QA

↓

PRODUCTION

# 22.4 — Pyramide des tests TFLE

TFLE suit une pyramide de tests.

Tests E2E

----------

Tests métier

--------------

Tests intégration

-------------------

Tests unitaires

--------------------

Répartition recommandée :

- 70% tests unitaires ;

- 20% tests intégration ;

- 10% tests end-to-end.

# 22.5 — Tests unitaires

## Objectif

Tester les fonctions individuelles.

Exemples :

- calcul score restaurant ;

- validation email ;

- normalisation adresse ;

- calcul conversion.

Exemple :

Fonction :

calculateLeadScore()

Entrée :

{

"hasQR":false,

"website":true

}

Résultat attendu :

{

"score":75

}

# 22.6 — Tests backend

Vérification :

- routes API ;

- logique métier ;

- permissions ;

- erreurs.

Exemple :

API :

POST /restaurants

Test :

Envoyer restaurant valide.

Résultat attendu :

201 Created

Test erreur :

Email invalide.

Résultat :

400 Bad Request

# 22.7 — Tests frontend

Objectif :

Garantir une bonne expérience utilisateur.

Tests :

- affichage pages ;

- navigation ;

- formulaires ;

- filtres ;

- tableaux ;

- dashboards.

Exemple :

Scénario :

Utilisateur ouvre prospect

↓

Clique qualification

↓

Modifie statut

↓

Sauvegarde

↓

Modification visible

# 22.8 — Tests End-To-End (E2E)

Ils reproduisent un vrai utilisateur.

Outil possible :

- Playwright ;

- Cypress.

# Scénario E2E principal TFLE

## Découverte restaurant

Lancer recherche

↓

Restaurant trouvé

↓

Fiche créée

↓

Score généré

↓

Ajout CRM

↓

Tâche commerciale créée

Critère validation :

Le processus doit fonctionner sans intervention technique.

# 22.9 — Tests Scraping Engine

Le scraper est un module critique.

Tests obligatoires :

# Test extraction

Vérifier :

- nom ;

- adresse ;

- téléphone ;

- email.

Exemple :

Source :

restaurant.fr/contact

Résultat attendu :

{

"name":"Restaurant X",

"email":"contact@restaurant.fr"

}

# Test nettoyage

Entrée :

CONTACT@RESTAURANT.FR

Sortie :

contact@restaurant.fr

# Test doublons

Deux sources :

Restaurant A

Restaurant A

Résultat :

Une seule fiche.

# Test erreurs

Cas :

- site inaccessible ;

- captcha ;

- structure HTML changée.

Résultat :

Le scraper doit gérer proprement.

# 22.10 — Tests qualité des données

Objectif :

Garantir une base exploitable.

Contrôles :

## Adresse

Vérifier :

- format ;

- ville ;

- pays.

## Email

Vérifier :

- syntaxe ;

- domaine ;

- existence possible.

## Restaurant

Vérifier :

- doublons ;

- activité ;

- catégorie.

# Score qualité données

Chaque fiche reçoit :

Data Quality Score

0 → 100

Exemple :

{

"restaurant":"Chez Pierre",

"quality_score":92

}

# 22.11 — Tests Lead Scoring Engine

Objectif :

Vérifier que les prospects sont correctement classés.

Exemple règles :

Restaurant sans QR :

+20 points

Site ancien :

+15 points

Commande en ligne absente :

+25 points

Test :

Entrée :

{

"noQR":true,

"noOnlineOrdering":true

}

Résultat attendu :

Score ≥ 45

# 22.12 — Tests Intelligence Artificielle

L'IA nécessite une validation spécifique.

# Test cohérence

Vérifier :

L'IA ne doit pas inventer.

Exemple :

Question :

"Le restaurant possède-t-il une application ?"

Si aucune donnée :

Réponse attendue :

Information inconnue

Pas :

Oui

# Test qualité génération commerciale

Vérifier :

- personnalisation ;

- pertinence ;

- absence d'informations fausses.

# Test prompts

Chaque modification prompt doit être testée.

Avant :

Version prompt 1

Après :

Version prompt 2

Comparaison :

- qualité ;

- précision ;

- coût.

# 22.13 — Tests CRM

Scénarios :

## Création prospect

Résultat :

Fiche créée.

## Changement statut

Exemple :

Nouveau

↓

Contacté

↓

Démo

↓

Essai

↓

Client

## Relance automatique

Vérifier :

- date ;

- tâche créée ;

- notification.

# 22.14 — Tests Dashboard Analytics

Vérifier :

Les chiffres affichés correspondent aux données réelles.

Exemple :

Base :

100 prospects

Dashboard :

100 prospects

Tests :

- filtres ;

- périodes ;

- exports ;

- graphiques.

# 22.15 — Tests sécurité

Obligatoires avant production.

# Authentification

Tester :

- mauvais mot de passe ;

- session expirée ;

- accès refusé.

# Permissions

Exemple :

Commercial :

Ne doit pas pouvoir :

modifier règles scoring globales

# Injection SQL

Tester :

Entrées malveillantes.

# Protection API

Tester :

- appels répétés ;

- tokens invalides.

# 22.16 — Tests performance

Objectif :

Mesurer les limites.

Tests :

## API

Temps réponse.

Objectif :

<500 ms

pour opérations normales.

## Dashboard

Chargement :

<3 secondes

## Scraping

Tester :

100

1000

10000 restaurants

# 22.17 — Tests charge

Simulation :

100 utilisateurs

1000 tâches scraping

10000 fiches restaurants

Mesures :

- CPU ;

- mémoire ;

- temps traitement.

# 22.18 — Tests compatibilité

Frontend :

Tester :

- Chrome ;

- Firefox ;

- Edge.

Responsive :

- ordinateur ;

- tablette ;

- mobile.

# 22.19 — Gestion des bugs

Chaque bug devient un ticket.

Format :

TFLE-BUG-001

Contenu :

Titre

Description

Étapes reproduction

Résultat attendu

Résultat obtenu

Priorité

# 22.20 — Classification bugs

## Critique P0

Bloque utilisation.

Exemple :

Impossible connexion.

## Important P1

Fonction dégradée.

Exemple :

Score incorrect.

## Mineur P2

Amélioration.

Exemple :

Problème affichage.

# 22.21 — Processus validation avant production

Pipeline :

Développement

↓

Tests automatiques

↓

Review code

↓

Tests QA

↓

Validation métier

↓

Staging

↓

Production

# 22.22 — Checklist Release TFLE

Avant mise en production :

## Fonctionnel

☑ Fonctionnalités validées
☑ Parcours utilisateur testé
☑ Bugs critiques corrigés

## Données

☑ Scraping validé
☑ Qualité données contrôlée
☑ Doublons vérifiés

## Sécurité

☑ Permissions testées
☑ Secrets protégés
☑ Logs actifs

## Performance

☑ Temps réponse acceptable
☑ Workers opérationnels

# 22.23 — Environnement QA

Architecture :

Production

Staging

Testing

Local

Chaque environnement possède :

- base séparée ;

- variables séparées ;

- utilisateurs séparés.

# 22.24 — Automatisation QA CI/CD

À chaque commit :

Git Push

↓

Lint

↓

Tests unitaires

↓

Build

↓

Tests intégration

↓

Déploiement staging

# 22.25 — Métriques qualité

Dashboard QA :

## Code

- couverture tests ;

- bugs ouverts ;

- dette technique.

## Application

- erreurs ;

- temps réponse ;

- disponibilité.

## Données

- taux erreurs scraping ;

- qualité emails ;

- doublons.

# 22.26 — Objectifs qualité TFLE

MVP :

- 70% couverture tests modules critiques.

V1 :

- 85% couverture.

V2 :

- automatisation complète validation.

# 22.27 — Organisation équipe QA

Même avec une petite équipe :

Responsabilités :

## Développeur

Créer tests unitaires.

## QA

Tester fonctionnalités.

## Product Owner

Valider usage métier.

## IA Assistant

Aider analyse régression.

# 22.28 — IA utilisée pour la QA

Future évolution :

Agent QA IA.

Capable de :

- analyser code ;

- proposer tests ;

- détecter anomalies ;

- générer scénarios.

Architecture :

Code

↓

Agent QA IA

↓

Tests générés

↓

Validation humaine

# 22.29 — MVP QA

Obligatoire :

✅ Tests unitaires cœur métier.
✅ Tests API.
✅ Tests scraping.
✅ Tests CRM.
✅ Validation manuelle parcours principal.
✅ Monitoring erreurs.

# 22.30 — Version 1 QA

Ajouts :

- tests E2E complets ;

- tests charge ;

- agent QA IA ;

- couverture élevée.

# 22.31 — Version 2 QA

Vision :

Une plateforme capable de s'auto-tester.

Exemple :

Chaque nuit :

Agent QA :

Analyse changements

Lance tests

Détecte problèmes

Crée rapports

Propose corrections

# 22.32 — Architecture finale QA TFLE

CODE

↓

AUTOMATED TESTING

↓

--------------------------------

Unit Tests

Integration Tests

E2E Tests

Security Tests

AI Tests

Data Tests

Performance Tests

--------------------------------

↓

QA APPROVAL

↓

PRODUCTION

# Conclusion Document 22

La qualité TFLE ne doit pas être considérée comme une étape finale.

Elle doit être intégrée dans toute la conception.

L'objectif :

Pouvoir faire confiance aux données, aux analyses IA et aux automatisations commerciales avant de prendre une décision stratégique.

Avec cette stratégie QA, TFLE peut évoluer d'un outil interne TableFlash vers une véritable plateforme professionnelle fiable