# DOCUMENT 30 — SPÉCIFICATION COMPLÈTE MVP TFLE : PÉRIMÈTRE DÉVELOPPEMENT, MODULES OBLIGATOIRES & PLAN DE CONSTRUCTION INITIAL

# TableFlash Leads Engine (TFLE)

Version : 1.0
Statut : Document de cadrage développement MVP
Module : Product Delivery, Engineering Scope & Initial Build Plan
Produit : TableFlash Leads Engine
Usage : Interne uniquement pour TableFlash

# 30.1 — Introduction

Après les documents stratégiques précédents, TFLE entre dans une nouvelle phase :

Passer de la vision à la construction réelle.

L'objectif du MVP n'est pas de créer immédiatement une plateforme IA autonome complète.

L'objectif est de construire une première version opérationnelle capable de répondre à une question essentielle :

Est-ce que TFLE permet réellement à TableFlash de trouver plus rapidement des restaurants pertinents et de convertir davantage de prospects ?

Le MVP doit donc privilégier :

- la simplicité ;

- la rapidité d'exécution ;

- la validation terrain ;

- la mesure des résultats.

# 30.2 — Objectif principal du MVP

Créer une machine interne capable de :

id="mvpflow"

Collecter restaurants

↓

Stocker informations

↓

Qualifier automatiquement

↓

Prioriser prospects

↓

Préparer contact

↓

Suivre conversion

# 30.3 — Ce que le MVP doit prouver

Le MVP doit répondre à 5 questions.

## Question 1

Peut-on trouver suffisamment de restaurants pertinents automatiquement ?

## Question 2

Le scoring permet-il d'identifier les meilleurs prospects ?

## Question 3

L'IA améliore-t-elle la préparation commerciale ?

## Question 4

Le CRM permet-il un meilleur suivi ?

## Question 5

TFLE augmente-t-il les conversions TableFlash ?

# 30.4 — Philosophie MVP

Le MVP ne doit PAS construire :

❌ Une plateforme SaaS publique
❌ Un CRM complet concurrent de Salesforce
❌ Une IA totalement autonome
❌ Un scraper mondial complexe
❌ Une usine marketing automatisée

Le MVP doit construire :

✅ Un outil interne puissant
✅ Une base prospects intelligente
✅ Un assistant commercial IA
✅ Un pipeline simple
✅ Une boucle d'apprentissage

# 30.5 — Architecture MVP globale

Architecture recommandée :

TFLE MVP

↓

Frontend Application

↓

Backend API

↓

------------------------------------------------

PostgreSQL Database

Scraping Workers

AI Services

CRM Engine

------------------------------------------------

↓

TableFlash Commercial

# 30.6 — Stack technique recommandée MVP

## Frontend

Objectif :

Interface rapide et maintenable.

Technologies :

- React ;

- TypeScript ;

- Tailwind CSS ;

- composants UI modernes.

## Backend

Objectif :

Centraliser logique métier.

Technologies possibles :

- Node.js ;

- NestJS ;

- Python FastAPI.

Recommandation :

Python pour la partie IA/data.

Node possible pour cohérence frontend.

## Base de données

Choix :

PostgreSQL.

Pourquoi :

- robuste ;

- relationnel ;

- adapté CRM ;

- compatible IA.

## Recherche

MVP :

PostgreSQL Full Text Search.

Evolution :

Vector Database.

# 30.7 — Modules obligatoires MVP

Le MVP comporte 7 modules.

# MODULE 1 — Lead Database

## Objectif

Stocker les restaurants.

Fonctions :

- création restaurant ;

- modification ;

- recherche ;

- historique.

Données principales :

Restaurant

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Email

Site web

Source

Date découverte

Critère validation :

✅ Un restaurant peut être ajouté, recherché et modifié.

# MODULE 2 — Discovery Engine

## Objectif

Trouver automatiquement des restaurants.

Sources MVP :

Priorité :

- Sources publiques autorisées.

- Sites professionnels.

- Annuaires accessibles.

Fonctions :

- collecte ;

- extraction ;

- normalisation.

Pipeline :

Source

↓

Crawler

↓

Extraction

↓

Nettoyage

↓

Base TFLE

Critère validation :

✅ TFLE peut importer plusieurs centaines/milliers de restaurants.

# MODULE 3 — Data Cleaning Engine

## Objectif

Nettoyer les données.

Fonctions :

- suppression doublons ;

- format adresse ;

- validation email ;

- normalisation téléphone.

Exemple :

Avant :

Restaurant Dupont

06 xx xx xx xx

Après :

Restaurant Dupont

Téléphone valide

Adresse normalisée

Critère validation :

✅ Les doublons sont détectés automatiquement.

# MODULE 4 — Lead Scoring Engine

## Objectif

Classer les prospects.

Score :

0 → 100

Version MVP :

Score basé sur règles.

Critères :

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Restaurant indépendant | +20 |
| Absence commande digitale | +20 |
| Site ancien | +15 |
| Beaucoup d'avis | +15 |
| Zone stratégique | +15 |
| Type restauration adapté | +15 |

Exemple :

{

"restaurant":"Chez Pierre",

"score":88

}

Critère validation :

✅ Les meilleurs prospects apparaissent en priorité.

# MODULE 5 — AI Sales Assistant

## Objectif

Aider la prospection.

Fonctions :

- résumé restaurant ;

- analyse opportunité ;

- génération message.

Entrée :

Restaurant

Données disponibles

Score

Sortie :

Pourquoi contacter ce restaurant

Quel argument utiliser

Message proposé

Critère validation :

✅ Chaque prospect possède une recommandation commerciale IA.

# MODULE 6 — CRM Commercial MVP

## Objectif

Suivre les prospects.

Pipeline :

Nouveau

↓

Analysé

↓

Contacté

↓

Réponse

↓

Démo

↓

Essai

↓

Client

Fonctions :

- changement statut ;

- notes ;

- tâches ;

- historique.

Critère validation :

✅ Aucun prospect intéressant ne se perd.

# MODULE 7 — Dashboard MVP

## Objectif

Piloter l'activité.

Indicateurs :

## Leads

- restaurants trouvés ;

- qualifiés ;

- contactés.

## Commercial

- réponses ;

- démos ;

- essais.

## Conversion

- clients gagnés.

Exemple :

Cette semaine :

Restaurants analysés : 850

Prospects qualifiés : 120

Contacts : 40

Essais : 5

Clients : 2

# 30.8 — Fonctionnalités exclues MVP

Pour éviter la dispersion :

## Pas de :

❌ Agents IA autonomes complexes
❌ Prédiction conversion avancée
❌ Multi-utilisateurs complet
❌ Internationalisation
❌ Marketplace données
❌ Automatisation email massive
❌ Machine learning personnalisé

Ces éléments appartiennent aux versions futures.

# 30.9 — Base de données MVP minimale

Tables principales :

## restaurants

id

name

address

city

phone

email

website

source

created_at

## leads

id

restaurant_id

score

status

priority

## interactions

id

lead_id

type

note

date

## ai_analysis

id

restaurant_id

analysis

recommendation

created_at

## tasks

id

lead_id

title

status

due_date

# 30.10 — Ordre de développement recommandé

## Sprint 1 — Fondation

Durée :

1-2 semaines.

Objectifs :

- initialisation projet ;

- base PostgreSQL ;

- authentification simple ;

- structure frontend/backend.

Validation :

Application accessible.

# Sprint 2 — Base restaurants

Durée :

1-2 semaines.

Créer :

- CRUD restaurants ;

- recherche ;

- filtres.

Validation :

Gestion complète prospects.

# Sprint 3 — Discovery Engine

Durée :

2-4 semaines.

Créer :

- import sources ;

- extraction ;

- nettoyage.

Validation :

Premiers milliers restaurants.

# Sprint 4 — Scoring

Durée :

1-2 semaines.

Créer :

- règles score ;

- classement ;

- filtres.

Validation :

Top prospects identifiables.

# Sprint 5 — IA Assistant

Durée :

2 semaines.

Créer :

- prompts ;

- génération analyses ;

- messages.

Validation :

Assistant commercial fonctionnel.

# Sprint 6 — CRM

Durée :

2 semaines.

Créer :

- pipeline ;

- tâches ;

- historique.

Validation :

Suivi commercial complet.

# Sprint 7 — Dashboard

Durée :

1-2 semaines.

Créer :

- KPI ;

- statistiques ;

- rapports.

Validation :

Pilotage activité.

# 30.11 — Backlog MVP initial

## P0 — Obligatoire

### Lead Database

- Créer restaurant

- Modifier restaurant

- Rechercher restaurant

### Scoring

- Calcul automatique score

- Trier par potentiel

### CRM

- Pipeline commercial

- Notes

- Historique

### IA

- Analyse restaurant

- Génération argument

# P1 — Important

- Import CSV

- Filtres avancés

- Tags restaurants

- Export données

- Templates messages

# P2 — Plus tard

- Automatisation relances

- Agents IA spécialisés

- Prédictions

- Analytics avancés

# 30.12 — Critères réussite MVP

Le MVP est considéré réussi si :

## Critère 1

TFLE possède :

>10 000 restaurants

analysés.

## Critère 2

Le scoring identifie des prospects pertinents.

## Critère 3

Le commercial gagne du temps.

## Critère 4

Les messages IA sont réellement utilisés.

## Critère 5

Des restaurants TableFlash sont convertis grâce au système.

# 30.13 — Métriques MVP

## Acquisition

- restaurants collectés/semaine ;

- prospects qualifiés.

## Qualité

- % emails valides ;

- % prospects pertinents.

## Commercial

- taux réponse ;

- taux démo ;

- taux essai.

## Business

- clients acquis ;

- revenu généré.

# 30.14 — Passage MVP → V1

Conditions :

Le passage V1 est validé si :

TFLE génère régulièrement des opportunités commerciales.

Alors ajout :

- agents IA ;

- automatisations ;

- mémoire ;

- prédictions.

# 30.15 — Architecture cible après MVP

TFLE V1

↓

------------------------------------------------

Discovery Engine

Data Intelligence

AI Agents

CRM Automation

Analytics

Knowledge Base

------------------------------------------------

↓

TableFlash Growth

# 30.16 — Vision finale

Le MVP TFLE n'est pas la destination.

C'est la fondation.

La stratégie :

Petit outil interne

↓

Machine commerciale efficace

↓

Plateforme IA stratégique

# Conclusion Document 30

Le MVP TFLE doit rester concentré sur une mission :

Trouver les bons restaurants, les qualifier rapidement et aider TableFlash à convertir davantage de clients.

La priorité absolue n'est pas la sophistication technique.

La priorité est :

Créer une première machine commerciale qui fonctionne réellement sur le terrain.

# Fin de la phase Documentation stratégique TFLE — Documents 00 à 30