# DOCUMENT 32 — PLAN D'IMPLÉMENTATION DÉVELOPPEUR TFLE

# Tickets Git, Backlog Détaillé, Architecture Fichiers Réelle & Prompts IA Développement

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution technique
Module : Engineering Execution, AI-Assisted Development & Project Management
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Usage : Interne uniquement pour TableFlash

# 32.1 — Objectif du document

Ce document transforme le cahier des charges technique du Document 31 en un plan directement exploitable par :

- un développeur humain ;

- Claude Code ;

- Cursor ;

- GitHub Copilot ;

- autres assistants IA de développement.

L'objectif est de supprimer l'ambiguïté :

Chaque tâche doit pouvoir devenir un ticket Git réalisable.

# 32.2 — Méthode de développement TFLE

TFLE sera construit selon une approche :

Architecture d'abord

↓

Modules indépendants

↓

Petites fonctionnalités

↓

Tests

↓

Validation

↓

Déploiement

# 32.3 — Organisation Git recommandée

Repository :

tableflash-leads-engine

Branches :

main

│

├── develop

│

├── feature/*

│

├── bugfix/*

│

└── hotfix/*

# 32.4 — Convention des commits

Format :

type(scope): description

Types :

feat     nouvelle fonctionnalité

fix      correction bug

refactor amélioration code

test     ajout tests

docs     documentation

chore    maintenance

security sécurité

Exemples :

feat(scraping): add restaurant collector

feat(scoring): implement lead score engine

fix(crm): correct pipeline status update

# 32.5 — Architecture finale des fichiers

Structure complète :

tableflash-leads-engine/

│

├── frontend/

│

├── backend/

│

├── workers/

│

├── database/

│

├── docker/

│

├── ai/

│

├── scraping/

│

├── tests/

│

├── docs/

│

├── .env.example

├── docker-compose.yml

├── README.md

└── package.json

# 32.6 — Frontend Architecture

frontend/

src/

├── app/

│

│   ├── router.tsx

│   ├── providers.tsx

│

├── components/

│

│   ├── ui/

│   ├── layout/

│   └── common/

│

├── features/

│

│   ├── restaurants/

│   ├── leads/

│   ├── scoring/

│   ├── crm/

│   ├── dashboard/

│   └── ai/

│

├── pages/

│

├── hooks/

│

├── services/

│

├── types/

│

└── utils/

# 32.7 — Backend Architecture

backend/

app/

├── main.py

├── config/

│   ├── settings.py

│

├── database/

│   ├── connection.py

│   ├── migrations/

│

├── models/

│   ├── restaurant.py

│   ├── lead.py

│   ├── task.py

│

├── schemas/

│   ├── restaurant.py

│

├── api/

│   ├── routes/

│

├── services/

│   ├── restaurant_service.py

│   ├── scoring_service.py

│   ├── crm_service.py

│

├── ai/

│   ├── client.py

│   ├── prompts/

│

├── scraping/

│   ├── collectors/

│

└── workers/

# 32.8 — Découpage développement MVP

Le MVP est divisé en :

- 12 épics ;

- 60+ tickets ;

- 8 semaines.

# EPIC 01 — Initialisation Projet

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer la base technique.

## Ticket TFLE-001

### Initialiser repository Git

Tâches :

- créer repo ;

- README ;

- .gitignore ;

- conventions.

Critères validation :

✅ Repository propre
✅ Premier commit effectué

## Ticket TFLE-002

### Configuration Docker

Créer :

docker-compose.yml

Services :

- PostgreSQL ;

- backend ;

- frontend.

Validation :

docker compose up

fonctionne.

## Ticket TFLE-003

### Configuration environnements

Créer :

.env.example

Variables :

DATABASE_URL

SECRET_KEY

AI_API_KEY

ENVIRONMENT

# EPIC 02 — Base Backend

Priorité :

## P0

## Ticket TFLE-010

Créer application FastAPI.

Structure :

app/main.py

Validation :

Endpoint :

GET /health

Réponse :

{

"status":"ok"

}

## Ticket TFLE-011

Connexion PostgreSQL.

Créer :

- connection ;

- session ;

- migrations.

## Ticket TFLE-012

Installer ORM.

Créer modèles SQLAlchemy.

# EPIC 03 — Base Restaurant

Priorité :

## P0

## Ticket TFLE-020

Créer modèle Restaurant.

Champs :

id

name

address

city

phone

email

website

source

created_at

## Ticket TFLE-021

API CRUD Restaurants.

Routes :

GET /restaurants

POST /restaurants

GET /restaurants/{id}

PUT /restaurants/{id}

DELETE /restaurants/{id}

## Ticket TFLE-022

Interface liste restaurants.

Composants :

RestaurantTable

RestaurantCard

SearchBar

# EPIC 04 — Discovery Engine

Priorité :

## P0

Objectif :

Importer des restaurants.

Architecture :

scraping/

collector

↓

parser

↓

cleaner

↓

database

## Ticket TFLE-030

Créer système collector.

Interface :

class Collector:

def collect():

pass

## Ticket TFLE-031

Créer parser restaurant.

Extraction :

- nom ;

- adresse ;

- téléphone ;

- email.

## Ticket TFLE-032

Créer nettoyage données.

Fonctions :

- normalisation téléphone ;

- suppression doublons.

# EPIC 05 — Lead Scoring Engine

Priorité :

## P0

## Ticket TFLE-040

Créer moteur scoring.

Entrées :

restaurant data

Sortie :

score 0-100

Code :

calculate_score()

## Ticket TFLE-041

Créer règles scoring.

Exemple :

absence site +15

indépendant +20

zone stratégique +15

## Ticket TFLE-042

Afficher score frontend.

Composant :

LeadScoreBadge

# EPIC 06 — AI Sales Assistant

Priorité :

## P1

## Ticket TFLE-050

Créer client IA.

Fichier :

ai/client.py

## Ticket TFLE-051

Créer prompt système.

Fichier :

ai/prompts/sales_analysis.txt

Prompt :

Tu es un assistant commercial TableFlash.

Analyse ce restaurant.

Donne :

1. Opportunité

2. Arguments

3. Message personnalisé

Ne jamais inventer.

## Ticket TFLE-052

API analyse IA.

Route :

POST /ai/analyze/{restaurant_id}

# EPIC 07 — CRM Pipeline

Priorité :

## P0

## Ticket TFLE-060

Créer statuts :

NEW

QUALIFIED

CONTACTED

DEMO

TRIAL

CUSTOMER

LOST

## Ticket TFLE-061

Créer pipeline Kanban.

Composants :

PipelineBoard

PipelineColumn

LeadCard

## Ticket TFLE-062

Créer historique interactions.

Types :

email

call

note

meeting

# EPIC 08 — Gestion Essai 30 jours

Priorité :

## P1

## Ticket TFLE-070

Créer statut trial.

Champs :

trial_start

trial_end

trial_status

## Ticket TFLE-071

Créer rappels.

Exemples :

J+7

J+15

J+25

J+30

# EPIC 09 — Dashboard Analytics

Priorité :

## P1

## Ticket TFLE-080

Créer KPI.

Afficher :

restaurants analysés

prospects qualifiés

contacts

essais

clients

## Ticket TFLE-081

Créer graphiques.

Librairie :

Recharts.

# EPIC 10 — Tests

Priorité :

## P0

## Ticket TFLE-090

Tests backend.

Tester :

- API ;

- scoring ;

- CRM.

## Ticket TFLE-091

Tests frontend.

Tester :

- pages ;

- formulaires.

## Ticket TFLE-092

Tests IA.

Vérifier :

- format réponse ;

- absence invention.

# EPIC 11 — Déploiement

Priorité :

## P1

## Ticket TFLE-100

Créer environnement production.

## Ticket TFLE-101

Configurer CI/CD.

Pipeline :

Push

↓

Tests

↓

Build

↓

Deploy

# EPIC 12 — Documentation

Priorité :

## P1

## Ticket TFLE-110

Créer documentation développeur.

Inclure :

- installation ;

- architecture ;

- API ;

- maintenance.

# 32.9 — Prompts prêts pour Claude Code / Cursor

# Prompt 01 — Architecte logiciel

Tu es l'architecte principal du projet TFLE.

Analyse l'architecture existante.

Ne modifie aucun fichier sans validation.

Ton rôle :

- identifier problèmes architecture ;

- proposer améliorations ;

- respecter la documentation TFLE.

Avant toute modification :

explique :

1. problème

2. solution

3. fichiers concernés

4. risques

# Prompt 02 — Développeur Backend

Tu es développeur backend senior Python FastAPI.

Travaille uniquement sur le module demandé.

Respecte :

- architecture existante ;

- typage ;

- tests ;

- sécurité.

Avant modification :

liste les fichiers impactés.

Après modification :

fournis :

- résumé ;

- tests effectués ;

- risques.

# Prompt 03 — Développeur Frontend

Tu es développeur React TypeScript senior.

Respecte :

- composants réutilisables ;

- Tailwind ;

- UX simple ;

- aucune régression.

Ne crée pas de nouvelle librairie sans justification.

# Prompt 04 — IA Engineer

Tu es responsable IA TFLE.

Ton objectif :

Créer une intelligence commerciale fiable.

Règles :

- ne jamais inventer des informations ;

- distinguer faits/hypothèses ;

- optimiser coûts ;

- versionner les prompts.

# Prompt 05 — Code Review

Effectue une revue complète.

Analyse :

- bugs potentiels ;

- sécurité ;

- performances ;

- dette technique.

Classe :

P0 critique

P1 important

P2 amélioration

# 32.10 — Workflow quotidien développeur

Chaque journée :

## Matin

Lire :

- tickets ouverts ;

- erreurs ;

- priorités.

## Développement

Cycle :

Ticket

↓

Code

↓

Test

↓

Commit

↓

Review

## Fin journée

Documenter :

- terminé ;

- bloquants ;

- prochaine tâche.

# 32.11 — Règle absolue IA Coding

Les assistants IA ne doivent jamais :

❌ réécrire tout le projet
❌ supprimer des fichiers importants
❌ modifier architecture sans validation
❌ ajouter dépendances inutiles

Ils doivent :

✅ proposer
✅ expliquer
✅ modifier petit à petit
✅ tester

# 32.12 — Definition of Done (DoD)

Un ticket est terminé uniquement si :

✅ Code écrit
✅ Tests passés
✅ Documentation mise à jour
✅ Commit effectué
✅ Fonction validée

# 32.13 — Première version livrable MVP

Objectif :

Créer :

TFLE MVP v0.1

Avec :

✅ Base restaurants
✅ Scraping initial
✅ Scoring
✅ CRM simple
✅ Assistant IA
✅ Dashboard

# Conclusion Document 32

TFLE est maintenant transformé en plan d'exécution concret.

La documentation complète devient :

Vision

↓

Stratégie

↓

Architecture

↓

Spécifications

↓

Tickets Git

↓

Code

La prochaine étape logique n'est plus de réfléchir au produit.

C'est de commencer la construction.