# DOCUMENT 34 — SPRINT 1 TFLE COMPLET

# Tickets détaillés, prompts Claude Code par tâche, critères de validation & commandes exactes

Version : 1.0
Statut : Guide d'exécution premier sprint
Module : Development Execution
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 7 jours
Objectif : Obtenir un premier prototype TFLE fonctionnel localement

# 34.1 — Objectif du Sprint 1

Le Sprint 1 ne cherche pas à construire les fonctionnalités commerciales.

Il doit construire le socle technique.

À la fin du sprint, TFLE doit posséder :

Repository Git propre

↓

Frontend React fonctionnel

↓

Backend FastAPI fonctionnel

↓

Base PostgreSQL connectée

↓

Architecture modulaire

↓

Authentification initiale

↓

Dashboard vide prêt à évoluer

# 34.2 — Résultat attendu fin Sprint 1

Version :

TFLE v0.1.0

Capable de :

✅ démarrer localement
✅ communiquer frontend/backend
✅ utiliser PostgreSQL
✅ gérer un utilisateur interne
✅ afficher une interface TableFlash
✅ respecter l'architecture prévue

# 34.3 — Organisation Sprint 1

Durée :

7 jours

Découpage :

| Jour | Objectif |
| --- | --- |
| Jour 1 | Initialisation projet |
| Jour 2 | Backend FastAPI |
| Jour 3 | Frontend React |
| Jour 4 | PostgreSQL + ORM |
| Jour 5 | Authentification |
| Jour 6 | Dashboard |
| Jour 7 | Tests + nettoyage |

# JOUR 1 — INITIALISATION PROJET

## Objectif

Créer une base professionnelle.

# Ticket TFLE-001

## Création repository Git

Priorité :

P0

## Actions

Créer :

tableflash-leads-engine

Structure :

tableflash-leads-engine/

├── frontend/

├── backend/

├── database/

├── docs/

├── tests/

└── README.md

## Commandes

cd C:\Users\courj\Desktop

git clone https://github.com/Loco66666/tableflash-leads-engine.git

cd tableflash-leads-engine

Créer dossiers :

mkdir frontend

mkdir backend

mkdir database

mkdir docs

mkdir tests

Premier commit :

git add .

git commit -m "chore: initialize TFLE structure"

git push

# Prompt Claude Code TFLE-001

Tu es l'architecte du projet TFLE.

Nous démarrons le Sprint 1.

Analyse uniquement la structure actuelle du repository.

Ne crée aucun code.

Retourne :

1. Les dossiers présents

2. Les problèmes éventuels

3. Les recommandations avant développement

# Critères validation

✅ Repository créé
✅ Structure présente
✅ Premier push Git effectué

# JOUR 2 — INITIALISATION BACKEND FASTAPI

## Objectif

Créer l'API principale TFLE.

# Ticket TFLE-010

## Création backend Python

Priorité :

P0

Structure :

backend/

├── app/

│   ├── main.py

│   ├── config/

│   ├── api/

│   ├── models/

│   ├── services/

│   └── database/

├── requirements.txt

└── venv/

# Commandes

Entrer backend :

cd backend

Créer environnement :

python -m venv venv

Activation :

.\venv\Scripts\activate

Installation :

pip install fastapi uvicorn python-dotenv

Créer requirements :

pip freeze > requirements.txt

# Premier fichier API

Créer :

backend/app/main.py

Contenu :

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(

title="TFLE API",

version="0.1.0"

)

@app.get("/health")

def health_check():

return {

"status": "ok",

"application": "TFLE"

}

Démarrage :

uvicorn app.main:app --reload

Test :

http://localhost:8000/health

# Prompt Claude Code TFLE-010

Implémente la fondation backend TFLE.

Contraintes :

- Python FastAPI

- architecture modulaire

- aucune logique métier pour le moment

Crée uniquement :

- structure app/

- endpoint health

- configuration minimale

Avant toute modification :

explique les fichiers concernés.

# Critères validation

✅ API démarre
✅ Endpoint health répond
✅ requirements.txt présent

Commit :

git add .

git commit -m "feat(api): initialize FastAPI backend"

git push

# JOUR 3 — INITIALISATION FRONTEND

## Objectif

Créer l'interface TFLE.

# Ticket TFLE-020

## Création React TypeScript

Priorité :

P0

Depuis racine :

npm create vite@latest frontend

Choisir :

React

TypeScript

Installation :

cd frontend

npm install

Démarrage :

npm run dev

Résultat :

localhost:5173

# Structure souhaitée

src/

├── components/

├── pages/

├── services/

├── hooks/

├── types/

└── utils/

# Installer dépendances

npm install react-router-dom

# Prompt Claude Code TFLE-020

Configure le frontend TFLE.

Objectifs :

- React TypeScript

- architecture par features

- préparation dashboard

Ne crée pas encore de logique métier.

Crée uniquement :

- structure dossiers

- routing

- layout principal

# Critères validation

✅ Frontend démarre
✅ Routing configuré
✅ Structure propre

Commit :

git add .

git commit -m "feat(frontend): initialize React application"

git push

# JOUR 4 — BASE DE DONNÉES POSTGRESQL

## Objectif

Connecter TFLE à PostgreSQL.

# Ticket TFLE-030

## Docker PostgreSQL

Créer :

docker-compose.yml

Contenu :

services:

postgres:

image: postgres:latest

environment:

POSTGRES_DB: tfle

POSTGRES_USER: tfle

POSTGRES_PASSWORD: tfle_password

ports:

- "5432:5432"

Lancer :

docker compose up -d

Vérifier :

docker ps

# Backend ORM

Installer :

pip install sqlalchemy psycopg2-binary alembic

Initialiser :

alembic init migrations

# Prompt Claude Code TFLE-030

Configure la couche database TFLE.

Objectifs :

- PostgreSQL

- SQLAlchemy

- Alembic

Ne crée aucune table métier.

Crée seulement :

- connexion DB

- configuration

- migrations

# Critères validation

✅ PostgreSQL tourne
✅ Backend communique avec DB
✅ Migration prête

Commit :

git add .

git commit -m "feat(database): setup PostgreSQL layer"

git push

# JOUR 5 — AUTHENTIFICATION

## Objectif

Créer accès interne TFLE.

# Ticket TFLE-040

Créer :

Table :

users

Champs :

id

email

password_hash

role

created_at

Rôles :

ADMIN

COMMERCIAL

ANALYST

Fonctions :

- login ;

- session ;

- protection routes.

Installer :

pip install python-jose passlib bcrypt

# Prompt Claude Code TFLE-040

Ajoute une authentification interne TFLE.

Contraintes :

- sécurité prioritaire

- mots de passe hashés

- JWT

- architecture propre

Avant modification :

liste les fichiers impactés.

# Critères validation

✅ Création utilisateur
✅ Connexion fonctionnelle
✅ Route protégée

Commit :

git commit -am "feat(auth): add internal authentication"

git push

# JOUR 6 — DASHBOARD INITIAL

## Objectif

Créer la première interface TFLE.

# Ticket TFLE-050

Route :

/dashboard

Afficher :

Cartes :

Restaurants trouvés

Prospects qualifiés

Essais actifs

Clients

Valeurs :

0

pour le moment.

Composants :

KpiCard

DashboardLayout

Sidebar

# Prompt Claude Code TFLE-050

Crée le dashboard initial TFLE.

Objectif :

Une interface professionnelle interne TableFlash.

Contraintes :

- design simple

- mobile compatible

- composants réutilisables

Ne crée aucune donnée fictive commerciale.

Utilise uniquement des valeurs vides.

# Critères validation

✅ Dashboard accessible
✅ Design cohérent
✅ Aucun faux prospect affiché

Commit :

git add .

git commit -m "feat(dashboard): create initial dashboard"

git push

# JOUR 7 — TESTS ET FINALISATION

## Objectif

Préparer Sprint 2.

# Ticket TFLE-060

## Nettoyage code

Vérifier :

- imports inutiles ;

- erreurs console ;

- fichiers inutilisés.

# Ticket TFLE-061

## Documentation

Mettre à jour :

README.md

Inclure :

Installation :

git clone

docker compose up

npm install

uvicorn

# Ticket TFLE-062

## Tests

Backend :

pytest

Frontend :

npm test

# Prompt Claude Code Review finale

Effectue une revue complète du Sprint 1 TFLE.

Analyse :

- architecture

- sécurité

- qualité code

- dette technique

- préparation Sprint 2

Classe les problèmes :

P0 critique

P1 important

P2 amélioration

# 34.4 — Definition of Done Sprint 1

Le Sprint est terminé uniquement si :

## Git

✅ Repository propre
✅ Historique clair
✅ Commits organisés

## Backend

✅ FastAPI actif
✅ Structure modulaire
✅ PostgreSQL connecté

## Frontend

✅ React actif
✅ Routing actif
✅ Dashboard disponible

## Sécurité

✅ Variables environnement
✅ Authentification initiale

## Documentation

✅ README complet
✅ Architecture documentée

# 34.5 — État attendu fin Sprint 1

Arborescence :

tableflash-leads-engine

├── backend

│   └── FastAPI

│

├── frontend

│   └── React

│

├── database

│   └── PostgreSQL

│

├── docs

│   └── TFLE documentation

│

└── docker-compose.yml

# 34.6 — Préparation Sprint 2

Sprint suivant :

# DOCUMENT 35 — Sprint 2 TFLE : Module Restaurant Database & Lead Management

Objectif :

Construire le premier vrai module métier :

Restaurant Discovery

↓

Restaurant Database

↓

Recherche

↓

Filtres

↓

Premiers Leads

Ce sera la première étape où TFLE commencera réellement à devenir un outil commercial utilisable par TableFlash.