# DOCUMENT 35 — SPRINT 2 TFLE

# Module Restaurant Database & Lead Management

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 2
Module : Core Data Platform & Lead Management
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 10 jours ouvrés
Objectif : Créer le premier véritable module métier TFLE

# 35.1 — Objectif du Sprint 2

Le Sprint 1 a construit les fondations :

Repository

↓

Frontend

↓

Backend

↓

Database

↓

Authentification

Le Sprint 2 donne une première utilité commerciale au produit.

À la fin de ce sprint, TFLE doit permettre :

Découvrir un restaurant

↓

Créer sa fiche

↓

Stocker ses informations

↓

Rechercher

↓

Filtrer

↓

Créer un prospect

↓

Suivre son statut

# 35.2 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.2.0

Fonctionnalités disponibles :

✅ Base restaurants
✅ Création manuelle restaurant
✅ Import initial CSV
✅ Recherche intelligente
✅ Filtres commerciaux
✅ Fiche restaurant complète
✅ Conversion restaurant → lead
✅ Première gestion pipeline

# 35.3 — Périmètre Sprint 2

## Inclus

| Fonctionnalité | Priorité |
| --- | --- |
| Modèle Restaurant | P0 |
| CRUD Restaurant | P0 |
| Interface liste | P0 |
| Recherche | P0 |
| Filtres | P1 |
| Import CSV | P1 |
| Création Lead | P0 |
| Statuts commerciaux | P0 |
| Historique modifications | P1 |

## Hors périmètre

❌ Scraping automatique avancé
❌ IA scoring
❌ Emails automatiques
❌ Agents IA commerciaux

Ces modules arriveront après.

# 35.4 — Architecture Sprint 2

Nouvelle architecture :

TFLE

Frontend

↓

Restaurant Module

Backend

↓

Restaurant Service

Database

↓

restaurants table

↓

leads table

# 35.5 — Nouveau module Backend

Création :

backend/app/

├── restaurants/

│

│   ├── router.py

│   ├── service.py

│   ├── models.py

│   ├── schemas.py

│   └── repository.py

│

├── leads/

│

│   ├── router.py

│   ├── service.py

│   └── schemas.py

# 35.6 — Modèle Database Restaurant

## Table restaurants

Structure complète MVP :

restaurants

id

name

description

category

address

city

postal_code

country

phone

email

website

instagram

facebook

source

source_url

status

created_at

updated_at

# Explication des champs

## Informations identité

name

category

description

Permet :

- identifier ;

- classifier ;

- préparer analyse future.

## Localisation

address

city

postal_code

country

Permet :

- recherche géographique ;

- campagnes locales.

## Contacts

phone

email

website

Permet :

- qualification ;

- prospection.

## Source

source

source_url

Important pour :

- traçabilité ;

- conformité ;

- analyse qualité données.

# 35.7 — Migration PostgreSQL

Créer migration :

alembic revision --autogenerate -m "create restaurants table"

Appliquer :

alembic upgrade head

# 35.8 — Ticket TFLE-100

# Création modèle Restaurant

Priorité :

P0

## Objectif

Créer le modèle SQLAlchemy.

Fichier :

backend/app/restaurants/models.py

Structure :

class Restaurant(Base):

__tablename__ = "restaurants"

id = Column(UUID, primary_key=True)

name = Column(String)

city = Column(String)

email = Column(String)

website = Column(String)

created_at = Column(DateTime)

## Critères validation

✅ Table créée
✅ Migration fonctionnelle
✅ Connexion DB OK

# Prompt Claude Code TFLE-100

Tu travailles sur TFLE Sprint 2.

Implémente uniquement le modèle Restaurant.

Respecte :

- architecture Document 31

- séparation model/schema/service

- SQLAlchemy

- migrations Alembic

Avant modification :

1. Liste les fichiers impactés

2. Explique le choix technique

3. Attends validation

# 35.9 — Ticket TFLE-110

# API CRUD Restaurants

Priorité :

P0

Créer routes :

## GET liste

GET /api/v1/restaurants

Réponse :

[

{

"id":"123",

"name":"Restaurant Exemple",

"city":"Bayonne"

}

]

## GET détail

GET /restaurants/{id}

## POST création

POST /restaurants

Exemple :

{

"name":"Chez Pierre",

"city":"Bayonne",

"email":"contact@restaurant.fr"

}

## PUT modification

PUT /restaurants/{id}

## DELETE

DELETE /restaurants/{id}

# Critères validation

✅ Toutes les routes fonctionnent
✅ Validation Pydantic active
✅ Erreurs gérées

# Prompt Claude Code TFLE-110

Crée le module API Restaurant TFLE.

Contraintes :

- FastAPI Router

- Service layer obligatoire

- Validation Pydantic

- Gestion erreurs HTTP propre

Ne mélange pas logique API et base de données.

# 35.10 — Ticket TFLE-120

# Interface Restaurant Management

Priorité :

P0

Créer pages :

/restaurants

Liste.

/restaurants/new

Création.

/restaurants/:id

Détail.

# Composants

Créer :

RestaurantTable

RestaurantForm

RestaurantCard

RestaurantDetail

# Affichage liste

Colonnes :

Champ

Nom

Ville

Email

Source

Statut

# Critères validation

✅ Navigation fonctionnelle
✅ Création restaurant depuis interface
✅ Modification possible

# Prompt Claude Code TFLE-120

Crée le module frontend Restaurant.

Objectif :

Une interface professionnelle interne TableFlash.

Contraintes :

- React TypeScript

- composants réutilisables

- aucune donnée fictive

- appels API uniquement

Ne crée pas encore de scoring.

# 35.11 — Ticket TFLE-130

# Recherche Restaurants

Priorité :

P0

Objectif :

Trouver rapidement un restaurant.

Recherche sur :

- nom ;

- ville ;

- email ;

- catégorie.

API :

GET /restaurants?search=bayonne

Exemple :

Recherche :

pizza bayonne

Résultat :

10 restaurants

# Index PostgreSQL

Créer :

CREATE INDEX idx_restaurant_name

ON restaurants(name);

# Critères validation

✅ Recherche instantanée
✅ Résultats pertinents

# 35.12 — Ticket TFLE-140

# Système de filtres

Priorité :

P1

Filtres :

## Localisation

Ville

Département

Région

## Type restaurant

Brasserie

Burger

Pizza

Kebab

Gastronomique

## Statut

Nouveau

Contacté

Client

# Interface

Créer :

FilterSidebar

# 35.13 — Ticket TFLE-150

# Import CSV Restaurants

Priorité :

P1

Objectif :

Importer rapidement une liste.

Format accepté :

CSV

Colonnes :

name,address,city,email,phone

Workflow :

Upload fichier

↓

Validation

↓

Prévisualisation

↓

Import

↓

Confirmation

# Protection

Avant import :

Détecter doublons.

# 35.14 — Module Lead Management

Le restaurant devient un prospect.

Relation :

Restaurant

1

↓

1

Lead

# Table leads

leads

id

restaurant_id

status

priority

assigned_to

created_at

updated_at

# Statuts MVP

NEW

QUALIFIED

CONTACTED

DEMO

TRIAL

CUSTOMER

LOST

# 35.15 — Ticket TFLE-160

# Création automatique Lead

Priorité :

P0

Action :

Bouton :

Créer prospect

Workflow :

Restaurant :

Restaurant trouvé

↓

Bouton

↓

Lead créé :

NEW

# Critères validation

✅ Un restaurant peut devenir prospect
✅ Statut initial correct
✅ Historique conservé

# 35.16 — Ticket TFLE-170

# Pipeline commercial initial

Priorité :

P0

Créer page :

/pipeline

Vue :

Kanban.

Colonnes :

Nouveau

Contacté

Démo

Essai

Client

Composants :

LeadCard

PipelineColumn

PipelineBoard

# 35.17 — Historique des actions

Priorité :

P1

Table :

lead_events

Champs :

id

lead_id

action

description

created_at

Exemple :

25/07

Email envoyé

Premier contact TableFlash

# 35.18 — Tests Sprint 2

## Backend

Tester :

- création restaurant ;

- modification ;

- suppression ;

- recherche ;

- création lead.

## Frontend

Tester :

- formulaire ;

- tableau ;

- filtres.

## Base

Tester :

- migrations ;

- contraintes.

# 35.19 — Planning Sprint 2

## Jour 1

Modèle Restaurant

## Jour 2

Migration DB

## Jour 3

API CRUD

## Jour 4

Frontend liste restaurants

## Jour 5

Formulaire création/modification

## Jour 6

Recherche

## Jour 7

Filtres

## Jour 8

Import CSV

## Jour 9

Lead Management

## Jour 10

Tests + correction

# 35.20 — Definition of Done Sprint 2

Sprint terminé lorsque :

## Base données

✅ Table restaurants
✅ Table leads
✅ Relations fonctionnelles

## Backend

✅ CRUD complet
✅ Recherche
✅ API documentée

## Frontend

✅ Liste restaurants
✅ Création
✅ Modification
✅ Pipeline

## Commercial

✅ Premier prospect suivi dans TFLE

# 35.21 — Résultat business après Sprint 2

À partir de ce moment, TableFlash possède :

Une vraie base commerciale interne.

Le workflow devient :

Restaurant trouvé manuellement

↓

Ajout TFLE

↓

Qualification humaine

↓

Création prospect

↓

Suivi commercial