# DOCUMENT 36 — SPRINT 3 TFLE

# Discovery Engine & Scraping Initial

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 3
Module : Data Acquisition Engine
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 15 jours ouvrés
Objectif : Transformer TFLE d'une base CRM manuelle en moteur automatique de découverte restaurants

# 36.1 — Vision du Sprint 3

Les deux premiers sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Base restaurants + CRM

Le Sprint 3 apporte le premier avantage stratégique de TFLE :

Trouver automatiquement des restaurants correspondant aux critères TableFlash.

Le nouveau workflow devient :

Sources publiques

↓

Collecteurs TFLE

↓

Extraction données

↓

Nettoyage

↓

Déduplication

↓

Qualification initiale

↓

Import base restaurants

↓

Création leads

# 36.2 — Objectif business

À la fin du Sprint 3, TableFlash doit pouvoir dire :

"TFLE peut trouver automatiquement des restaurants dans une zone donnée et préparer une liste de prospects exploitable."

# 36.3 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.3.0

Fonctionnalités :

✅ Architecture scraping
✅ Gestion des sources
✅ Collecteurs indépendants
✅ Extraction restaurants
✅ Normalisation données
✅ Détection doublons
✅ Import automatique
✅ Historique provenance
✅ Première génération de leads

# 36.4 — Principes importants

## TFLE ne doit pas être un simple scraper

Un scraper basique :

Site internet

↓

Extraction email

n'est pas suffisant.

TFLE doit devenir un :

## Lead Discovery Engine

Avec :

Collecte

+

Compréhension

+

Qualification

+

Traçabilité

# 36.5 — Sources de données MVP

Le Sprint 3 utilise uniquement des sources publiques.

## Source 1 — OpenStreetMap

Priorité :

P0

Pourquoi :

- données ouvertes ;

- couverture géographique ;

- restaurants ;

- coordonnées.

Données récupérées :

Nom

Adresse

Téléphone

Site

Catégorie

Coordonnées GPS

## Source 2 — Sites restaurants

Priorité :

P1

Objectif :

Enrichissement.

Recherche :

Site officiel

↓

Page contact

↓

Email professionnel public

## Source 3 — Annuaires publics

Priorité :

P1

Exemples :

- annuaires professionnels ;

- pages publiques ;

- plateformes accessibles.

# 36.6 — Architecture Discovery Engine

Nouvelle architecture :

scraping/

├── collectors/

│

│   ├── osm/

│   │   ├── collector.py

│   │   └── parser.py

│

│   ├── website/

│   │   ├── crawler.py

│   │   └── extractor.py

│

│   └── directory/

├── cleaners/

│   ├── normalize.py

│   └── duplicate.py

├── pipelines/

│   └── import_pipeline.py

├── models/

│   └── scraped_restaurant.py

└── logs/

# 36.7 — Nouveau modèle Database

Création table :

## scraped_restaurants

Cette table est volontairement séparée.

Pourquoi ?

Ne jamais mélanger :

Données trouvées

≠

Données validées

Structure :

scraped_restaurants

id

name

address

city

postal_code

phone

email

website

category

latitude

longitude

source

source_url

scraping_date

quality_score

processed

created_at

# 36.8 — Pipeline global

## Étape 1 — Collecte

Exemple :

Recherche :

restaurants Bayonne

Résultat brut :

{

"name":"Restaurant X",

"address":"Bayonne",

"source":"OSM"

}

## Étape 2 — Nettoyage

Transformation :

Avant :

RESTAURANT   CHEZ PAUL

Après :

Restaurant Chez Paul

## Étape 3 — Validation

Vérifier :

- nom présent ;

- adresse valide ;

- restaurant réel.

## Étape 4 — Déduplication

Comparer :

- nom ;

- adresse ;

- téléphone ;

- domaine.

## Étape 5 — Import

Si valide :

scraped_restaurants

↓

restaurants

↓

lead

# 36.9 — Ticket TFLE-200

# Création architecture Scraping Engine

Priorité :

P0

Objectif :

Créer le framework des collecteurs.

Créer :

class Collector:

def collect():

pass

Chaque source devra respecter :

Collector

↓

Parser

↓

Cleaner

↓

Importer

# Prompt Claude Code TFLE-200

Tu travailles sur TFLE Sprint 3.

Crée uniquement l'architecture Discovery Engine.

Objectifs :

- architecture modulaire

- collecteurs indépendants

- aucune dépendance à une source spécifique

Ne scrape aucune donnée pour le moment.

Avant modification :

liste tous les fichiers créés.

# Critères validation

✅ Structure créée
✅ Aucun scraper spécifique mélangé
✅ Tests architecture

# 36.10 — Ticket TFLE-210

# Collecteur OpenStreetMap

Priorité :

P0

Objectif :

Trouver restaurants par zone.

Entrée :

{

"city":"Bayonne"

}

Sortie :

[

{

"name":"Restaurant Exemple",

"address":"..."

}

]

Module :

scraping/collectors/osm/

# Fonction :

collect_restaurants(location)

# Critères validation

✅ Recherche fonctionnelle
✅ Données enregistrées
✅ Source conservée

# Prompt Claude Code TFLE-210

Implémente le collecteur OpenStreetMap TFLE.

Contraintes :

- respecter architecture collector

- gérer erreurs réseau

- logger les opérations

- ne pas créer de doublons

Ajoute des tests.

# 36.11 — Ticket TFLE-220

# Parser et normalisation données

Priorité :

P0

Objectif :

Transformer les données brutes.

Avant :

{

"name":"CHEZ  PAUL !!!",

"phone":"+33 6..."

}

Après :

{

"name":"Chez Paul",

"phone":"+336..."

}

Normalisation :

## Nom

- espaces ;

- majuscules ;

- caractères.

## Téléphone

Format :

+336XXXXXXXX

## Adresse

Standardisation.

# Critères validation

✅ Données propres
✅ Formats homogènes

# 36.12 — Ticket TFLE-230

# Système de déduplication

Priorité :

P0

Problème :

Le même restaurant peut apparaître :

Google

+

OSM

+

Site officiel

Créer :

duplicate_detector.py

Score similarité :

Exemple :

Nom 40%

Adresse 40%

Téléphone 20%

Si score > seuil :

Fusion.

# Critères validation

✅ Doublons détectés
✅ Aucun écrasement automatique dangereux

# 36.13 — Ticket TFLE-240

# Interface Discovery

Priorité :

P1

Nouvelle page :

/discovery

Fonctions :

Créer une recherche :

Ville :

Catégorie :

Rayon :

Exemple :

Bayonne

Restaurant traditionnel

20 km

Résultat :

Table :

| Restaurant | Ville | Source | Qualité |
| --- | --- | --- | --- |
| Chez Paul | Bayonne | OSM | 82 |

# Composants :

DiscoverySearch

DiscoveryResults

SourceBadge

QualityScore

# 36.14 — Ticket TFLE-250

# Import automatique vers CRM

Priorité :

P0

Workflow :

Restaurant découvert

↓

Validation

↓

Importer

↓

Restaurant TFLE

↓

Créer Lead

Bouton :

Convertir en prospect

# 36.15 — Quality Score initial

Avant IA avancée :

Score simple.

Formule :

Quality Score =

Nom valide

+20

Adresse valide

+20

Téléphone

+15

Site

+20

Email

+25

Score :

0-100

# 36.16 — Gestion des logs scraping

Important.

Chaque collecte doit garder :

date

source

durée

résultat

erreurs

nombre trouvés

Table :

scraping_jobs

id

source

status

started_at

finished_at

items_found

errors

# 36.17 — Tests Sprint 3

## Tests collecteurs

Tester :

- connexion source ;

- parsing ;

- erreurs.

## Tests données

Tester :

- doublons ;

- formats ;

- imports.

## Tests sécurité

Vérifier :

- limitation fréquence ;

- stockage sécurisé ;

- logs.

# 36.18 — Planning Sprint 3

## Jour 1-2

Architecture scraping.

## Jour 3-5

Collecteur OpenStreetMap.

## Jour 6-7

Nettoyage données.

## Jour 8-9

Déduplication.

## Jour 10-11

Interface Discovery.

## Jour 12

Import CRM.

## Jour 13

Logs.

## Jour 14-15

Tests + optimisation.

# 36.19 — Definition of Done Sprint 3

Le sprint est terminé lorsque :

## Discovery Engine

✅ Collecteur fonctionnel
✅ Données récupérées automatiquement

## Data Quality

✅ Nettoyage automatique
✅ Déduplication

## CRM

✅ Import restaurant
✅ Création prospect

## Interface

✅ Recherche disponible
✅ Résultats affichés

# 36.20 — Résultat opérationnel

Après Sprint 3, TableFlash possède :

Avant :

Trouver restaurants manuellement

↓

Ajouter dans CRM

Après :

Choisir une zone

↓

TFLE trouve les restaurants

↓

Nettoie les données

↓

Prépare les prospects

↓

Commercial contacte