# DOCUMENT 37 — SPRINT 4 TFLE

# Enrichissement Données, Email Discovery & Qualification Automatique

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 4
Module : Data Intelligence & Lead Qualification Engine
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 15 jours ouvrés
Objectif : Transformer des restaurants trouvés en prospects commerciaux exploitables

# 37.1 — Vision du Sprint 4

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Base restaurants + CRM

↓

Sprint 3

Discovery Engine + collecte automatique

Le Sprint 4 apporte la première couche d'intelligence commerciale.

Avant :

Restaurant trouvé

Après :

Restaurant trouvé

↓

Données enrichies

↓

Contact professionnel identifié

↓

Potentiel TableFlash évalué

↓

Priorité commerciale calculée

↓

Prospect prêt pour démarchage

# 37.2 — Objectif business

À la fin du Sprint 4, TFLE doit répondre automatiquement à :

"Quels restaurants contacter en premier et pourquoi ?"

# 37.3 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.4.0

Fonctionnalités :

✅ Enrichissement automatique restaurants
✅ Recherche email professionnel public
✅ Validation qualité email
✅ Analyse présence digitale
✅ Qualification commerciale
✅ Score opportunité initial
✅ Priorisation prospects
✅ Suggestions d'actions commerciales

# 37.4 — Principe fondamental

TFLE ne doit pas simplement collecter des emails.

Le but n'est pas :

Restaurant → Email

Mais :

Restaurant

+

Informations commerciales

+

Signaux d'opportunité

+

Priorité

# 37.5 — Architecture Sprint 4

Nouvelle architecture :

backend/

├── enrichment/

│

│   ├── email_finder.py

│   ├── website_analyzer.py

│   ├── social_analyzer.py

│

├── qualification/

│

│   ├── scoring.py

│   ├── rules.py

│

├── intelligence/

│

│   └── recommendations.py

# 37.6 — Nouveau pipeline TFLE

Workflow complet :

Restaurant Discovery

↓

Enrichment Engine

↓

Data Validation

↓

Qualification Engine

↓

Lead Scoring

↓

CRM Pipeline

# 37.7 — Nouveau modèle Database

Création table :

# restaurant_enrichment

Cette table conserve les informations enrichies séparément.

Pourquoi ?

Séparation :

Données collectées

≠

Analyse commerciale

Structure :

restaurant_enrichment

id

restaurant_id

email_found

email_source

email_quality

website_status

website_quality

social_presence

digital_score

enriched_at

# 37.8 — Table Lead Intelligence

Nouvelle table :

lead_intelligence

id

restaurant_id

commercial_score

priority

reason

recommended_action

created_at

Exemple :

{

"commercial_score":87,

"priority":"HIGH",

"reason":[

"Pas de commande en ligne",

"Site ancien",

"Restaurant indépendant"

],

"recommended_action":

"Proposer essai TableFlash"

}

# 37.9 — EPIC 01

# Email Discovery Engine

Priorité :

## P0

## Objectif

Identifier les emails professionnels publics.

Sources possibles :

Site officiel

↓

Page contact

↓

Mentions légales

↓

Adresse professionnelle publique

## Important

TFLE doit rechercher :

✅ email professionnel public

Éviter :

❌ données personnelles privées
❌ emails non liés à l'activité
❌ bases illégales

# Ticket TFLE-300

## Création Email Finder

Priorité :

P0

Créer :

backend/app/enrichment/email_finder.py

Fonction :

find_business_email(

restaurant_url

)

Entrée :

{

"website":

"https://restaurant.fr"

}

Sortie :

{

"email":

"contact@restaurant.fr",

"source":

"website",

"confidence":

95

}

# Prompt Claude Code TFLE-300

Tu travailles sur TFLE Sprint 4.

Crée le module Email Discovery.

Contraintes :

- uniquement données professionnelles publiques

- conserver la source

- retourner un niveau de confiance

- gérer les erreurs

Ne crée aucune automatisation de campagne email.

# Critères validation

✅ Email trouvé si disponible
✅ Source conservée
✅ Pas d'invention

# 37.10 — EPIC 02

# Validation Email

Priorité :

## P0

Problème :

Un email trouvé peut être :

- invalide ;

- ancien ;

- faux.

Créer :

email_validator.py

Vérifications :

## Format

Exemple :

contact@restaurant.fr

## Domaine

Vérifier :

restaurant.fr

existe.

## Qualité

Score :

0-100

Exemple :

contact@site.fr

95/100

gmail personnel

40/100

# 37.11 — EPIC 03

# Website Intelligence

Priorité :

## P1

Objectif :

Analyser le site restaurant.

Signaux recherchés :

## Présence commande en ligne

Détection :

Commander

Réserver

Menu

Click & Collect

## Technologie

Identifier :

- site moderne ;

- site ancien ;

- absence site.

## Score digital

Exemple :

Site absent

+30 opportunité

Site ancien

+20

Site moderne

+5

# Ticket TFLE-320

Créer :

website_analyzer.py

Sortie :

{

"has_website":true,

"online_order":false,

"digital_score":80

}

# 37.12 — EPIC 04

# Social Presence Analyzer

Priorité :

## P1

Analyser :

- Instagram ;

- Facebook ;

- autres liens publics.

Objectif :

Comprendre maturité digitale.

Signaux :

Facebook actif

+

Instagram actif

+

Photos récentes

Résultat :

{

"social_score":75

}

# 37.13 — EPIC 05

# Lead Qualification Engine

Priorité :

## P0

C'est le cœur du Sprint.

Objectif :

Répondre :

Ce restaurant est-il intéressant pour TableFlash ?

# 37.14 — Modèle de scoring initial

Score :

0 → 100

## Critères

### Type restaurant

Restaurant traditionnel

+20

### Indépendant

Indépendant

+20

### Zone stratégique

Exemple :

Bayonne / Anglet / Biarritz :

+15

### Absence commande digitale

+20

### Email professionnel trouvé

+15

### Site absent

+10

# Exemple

Restaurant :

Chez Paul

Bayonne

Pas de commande

Email trouvé

Indépendant

Score :

85/100

Priorité :

HAUTE

# Ticket TFLE-340

Créer :

qualification/scoring.py

Fonction :

calculate_lead_score(

restaurant

)

Retour :

{

"score":85,

"priority":"HIGH"

}

# Prompt Claude Code TFLE-340

Crée le Lead Qualification Engine TFLE.

Contraintes :

- règles explicables

- score transparent

- aucun modèle IA pour le moment

- chaque point doit avoir une justification

Le commercial doit comprendre pourquoi un prospect est prioritaire.

# 37.15 — EPIC 06

# Interface Qualification

Priorité :

## P1

Nouvelle page :

/qualification

Affichage :

Table :

| Restaurant | Score | Priorité | Raisons |
| --- | --- | --- | --- |
| Chez Paul | 85 | Haute | Pas de commande |

Composants :

LeadScoreBadge

OpportunityCard

ReasonList

# 37.16 — EPIC 07

# Actions commerciales recommandées

Priorité :

## P1

TFLE propose :

Selon score :

## Score 80-100

Contacter rapidement

Proposer essai 30 jours

## Score 50-80

Analyser davantage

## Score <50

Priorité faible

# 37.17 — API Sprint 4

Nouvelles routes :

## Enrichissement

POST /restaurants/{id}/enrich

## Score

GET /restaurants/{id}/score

## Qualification

GET /leads/prioritized

# 37.18 — Tests Sprint 4

## Tests Email

Tester :

- email valide ;

- email absent ;

- erreur site.

## Tests scoring

Cas :

Restaurant A :

Score élevé

Restaurant B :

Score faible

## Tests pipeline

Vérifier :

Restaurant

↓

Enrichissement

↓

Score

↓

Lead

# 37.19 — Planning Sprint 4

## Jour 1-3

Email Discovery Engine

## Jour 4-5

Validation emails

## Jour 6-8

Analyse sites

## Jour 9-10

Qualification Engine

## Jour 11-12

Interface scoring

## Jour 13

API intégration

## Jour 14-15

Tests + optimisation

# 37.20 — Definition of Done Sprint 4

Le sprint est terminé lorsque :

## Données

✅ Restaurant enrichi
✅ Email professionnel identifié si disponible
✅ Sources conservées

## Intelligence

✅ Score calculé
✅ Raisons affichées
✅ Priorités générées

## Commercial

✅ Les meilleurs restaurants ressortent automatiquement

# 37.21 — Résultat opérationnel après Sprint 4

Avant :

TFLE trouve des restaurants

Après :

TFLE comprend quels restaurants valent la peine d'être contactés

Workflow :

10 000 restaurants trouvés

↓

Enrichissement

↓

Score automatique

↓

500 prospects prioritaires

↓

Commercial TableFlash contacte les meilleurs