# DOCUMENT 38 — SPRINT 5 TFLE

# Lead Scoring IA Avancé & Assistant Commercial IA

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 5
Module : Artificial Intelligence Sales Intelligence Layer
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 15 jours ouvrés
Objectif : Transformer TFLE d'un moteur de scoring classique en assistant commercial intelligent

# 38.1 — Vision du Sprint 5

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Base restaurants + CRM

↓

Sprint 3

Discovery Engine

↓

Sprint 4

Enrichissement + scoring règles

Le Sprint 5 ajoute la première vraie couche IA.

Avant :

Restaurant

↓

Score automatique

↓

Priorité

Après :

Restaurant

↓

Analyse IA complète

↓

Compréhension commerciale

↓

Arguments personnalisés

↓

Message adapté

↓

Assistant commercial TableFlash

# 38.2 — Objectif business

À la fin du Sprint 5, TFLE doit être capable de répondre :

"Pourquoi contacter ce restaurant, quel argument utiliser, et comment l'approcher ?"

# 38.3 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.5.0

Fonctionnalités :

✅ Analyse IA restaurant
✅ Résumé commercial automatique
✅ Détection opportunités
✅ Arguments personnalisés TableFlash
✅ Génération messages commerciaux
✅ Assistant IA interne
✅ Historique analyses IA
✅ Système de prompts versionnés

# 38.4 — Principe IA TFLE

L'IA ne remplace pas le commercial.

Elle augmente ses capacités.

Architecture :

Données fiables

↓

Analyse IA

↓

Suggestions

↓

Validation humaine

↓

Action commerciale

# 38.5 — Architecture IA Sprint 5

Nouvelle architecture :

backend/app/ai/

├── client/

│   ├── llm_client.py

│

├── prompts/

│   ├── restaurant_analysis.txt

│   ├── sales_argument.txt

│   ├── outreach_message.txt

│

├── agents/

│   ├── analyst_agent.py

│   ├── sales_agent.py

│

├── memory/

│   └── context_manager.py

│

├── evaluation/

│   └── quality_checker.py

# 38.6 — Architecture globale IA TFLE

Restaurant Data

↓

Enrichment Data

↓

Lead Score Rules

↓

AI Analyst Agent

↓

Sales Assistant Agent

↓

Commercial TableFlash

# 38.7 — Nouveaux modèles Database

## Table ai_analyses

Stockage des analyses IA.

ai_analyses

id

restaurant_id

analysis_type

input_snapshot

output_result

model_used

prompt_version

created_at

Types d'analyse :

restaurant_analysis

sales_strategy

message_generation

# 38.8 — Table prompts_versions

Objectif :

Ne jamais perdre l'évolution des prompts.

prompts_versions

id

name

version

content

created_at

active

Exemple :

sales_argument_v1

sales_argument_v2

sales_argument_v3

# 38.9 — EPIC 01

# Infrastructure LLM

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer une couche indépendante du fournisseur IA.

TFLE ne doit pas dépendre d'un seul modèle.

Architecture :

class AIClient:

analyze()

generate()

summarize()

Compatible :

- OpenAI ;

- Anthropic ;

- modèles locaux futurs.

# Ticket TFLE-400

## Création AI Client

Priorité :

P0

Fichier :

backend/app/ai/client/llm_client.py

Interface :

class LLMClient:

def generate_response(

prompt,

context

):

pass

# Prompt Claude Code TFLE-400

Tu travailles sur TFLE Sprint 5.

Crée l'infrastructure IA.

Contraintes :

- architecture fournisseur indépendant

- gestion erreurs

- logs

- coûts maîtrisés

- aucune logique métier dans le client IA

Avant modification :

liste les fichiers concernés.

# Critères validation

✅ Client IA fonctionnel
✅ Appels centralisés
✅ Logs disponibles

# 38.10 — EPIC 02

# Agent Analyste Restaurant

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer un agent capable d'analyser un restaurant.

Entrées :

{

"name":"Restaurant X",

"city":"Bayonne",

"website":"...",

"score":82,

"signals":[

"pas de commande en ligne"

]

}

Sortie :

{

"summary":

"Restaurant indépendant avec potentiel digital",

"opportunities":[

"absence commande QR"

],

"priority":

"high"

}

# Prompt système Agent Analyste

Tu es l'analyste commercial TableFlash.

Ton rôle est d'analyser un restaurant.

Tu dois :

- utiliser uniquement les données fournies ;

- séparer faits et hypothèses ;

- identifier les opportunités ;

- expliquer chaque recommandation.

Ne jamais inventer une information.

# Ticket TFLE-410

Créer :

agents/analyst_agent.py

Fonction :

analyze_restaurant(

restaurant_data

)

# Critères validation

✅ Analyse cohérente
✅ Raisons explicites
✅ Pas d'hallucination

# 38.11 — EPIC 03

# Générateur d'arguments commerciaux

Priorité :

## P0

Objectif :

Transformer l'analyse en arguments de vente.

Exemple :

Données :

Restaurant traditionnel

Pas de commande digitale

Site ancien

IA :

Argument 1 :

"Vos clients peuvent commander directement depuis leur table grâce à un QR code."

Argument 2 :

"Vous réduisez la dépendance aux plateformes externes."

# Table arguments_generated

arguments_generated

id

restaurant_id

arguments

created_at

# Ticket TFLE-420

Créer :

agents/sales_agent.py

# Critères validation

✅ Arguments personnalisés
✅ Adaptés au restaurant
✅ Pas de texte générique

# 38.12 — EPIC 04

# Génération messages commerciaux

Priorité :

## P1

Objectif :

Créer des premiers messages personnalisés.

Formats :

## Email

Bonjour,

J'ai découvert votre restaurant...

## Message LinkedIn

Bonjour,

je travaille avec TableFlash...

## Appel téléphonique

Script :

Bonjour, je me permets de vous appeler...

# Important

TFLE génère une proposition.

Le commercial valide avant envoi.

# Ticket TFLE-430

API :

POST /ai/generate-message

Entrée :

{

"restaurant_id":123,

"type":"email"

}

Sortie :

{

"message":"..."

}

# 38.13 — EPIC 05

# Assistant Commercial IA

Priorité :

## P1

Objectif :

Créer un chat interne.

Page :

/ai-assistant

Questions possibles :

Pourquoi contacter ce restaurant ?

Quel argument utiliser ?

Prépare-moi un appel.

Quels prospects contacter aujourd'hui ?

# Architecture :

Commercial

↓

Assistant IA

↓

TFLE Database

↓

Réponse contextualisée

# 38.14 — Mémoire IA TFLE

MVP :

Mémoire courte.

Stockage :

Conversation

↓

Restaurant concerné

↓

Historique

Table :

ai_conversations

id

user_id

restaurant_id

messages

created_at

# 38.15 — RAG initial TFLE

Objectif :

Permettre à l'IA de connaître :

- TableFlash ;

- fonctionnalités ;

- arguments ;

- objections.

Base documentaire :

ai/knowledge/

tableflash_features.md

sales_arguments.md

faq.md

objections.md

Workflow :

Question commerciale

↓

Recherche documentation

↓

IA répond avec contexte

# 38.16 — EPIC 06

# Evaluation qualité IA

Priorité :

## P0

Problème :

Une IA peut produire de mauvaises réponses.

Créer :

evaluation/

quality_checker.py

Vérifications :

## Exactitude

La réponse utilise uniquement les données disponibles.

## Commercial

Le message correspond à TableFlash.

## Style

Pas :

- agressif ;

- mensonger ;

- trop robotique.

# Score IA :

0-100

# 38.17 — Interface IA

Nouvelle section :

/ai

Pages :

AI Dashboard

Restaurant Analysis

Message Generator

Assistant Chat

Composants :

AIChat

AnalysisCard

ArgumentCard

PromptBadge

# 38.18 — API Sprint 5

## Analyse restaurant

POST /ai/analyze/{restaurant_id}

## Génération arguments

POST /ai/arguments/{restaurant_id}

## Génération message

POST /ai/message

## Assistant

POST /ai/chat

# 38.19 — Tests Sprint 5

## Tests IA

Cas :

Restaurant sans site.

Restaurant avec site moderne.

Restaurant déjà équipé.

## Tests sécurité

Vérifier :

- aucune donnée sensible envoyée inutilement ;

- clés API protégées ;

- logs propres.

## Tests qualité

Vérifier :

- réponses cohérentes ;

- pas d'invention.

# 38.20 — Planning Sprint 5

## Jour 1-3

Infrastructure IA.

## Jour 4-6

Agent Analyste.

## Jour 7-9

Arguments commerciaux.

## Jour 10-11

Génération messages.

## Jour 12-13

Assistant IA.

## Jour 14-15

Tests + optimisation.

# 38.21 — Definition of Done Sprint 5

Le sprint est terminé lorsque :

## IA

✅ Analyse restaurant disponible
✅ Arguments personnalisés générés
✅ Messages préparés

## Commercial

✅ Un commercial TableFlash peut demander conseil à TFLE

## Sécurité

✅ Validation humaine obligatoire avant contact

# 38.22 — Résultat opérationnel après Sprint 5

Avant :

TFLE dit :

"Ce restaurant a un score de 85."

Après :

TFLE dit :

"Ce restaurant est prioritaire car :

- indépendant ;

- peu digitalisé ;

- zone stratégique.

Arguments recommandés :

1. Augmenter les commandes directes.

2. Simplifier l'expérience client.

Message conseillé :

Bonjour...

"