# DOCUMENT 39 — SPRINT 6 TFLE

# CRM Commercial Avancé, Automatisation Relances & Pipeline 30 jours gratuits

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 6
Module : Sales CRM & Conversion Engine
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 15 jours ouvrés
Objectif : Transformer les prospects qualifiés en processus commercial structuré jusqu'à la conversion client TableFlash

# 39.1 — Vision du Sprint 6

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Restaurant Database + Lead Management

↓

Sprint 3

Discovery Engine

↓

Sprint 4

Enrichissement + Qualification

↓

Sprint 5

IA commerciale

TFLE sait maintenant :

- trouver des restaurants ;

- enrichir leurs données ;

- calculer leur potentiel ;

- préparer une approche commerciale.

Mais il manque l'étape essentielle :

transformer une opportunité en client.

# 39.2 — Nouveau workflow commercial TFLE

Avant :

Restaurant intéressant

↓

Commercial contacte

↓

Suivi manuel

Après Sprint 6 :

Prospect identifié

↓

Création opportunité

↓

Premier contact

↓

Suivi automatique

↓

Relances intelligentes

↓

Proposition essai gratuit 30 jours

↓

Activation TableFlash

↓

Conversion client

# 39.3 — Objectif business

À la fin du Sprint 6, TableFlash doit disposer d'un véritable système commercial interne permettant :

- de ne plus perdre de prospects ;

- de savoir qui contacter chaque jour ;

- de suivre chaque échange ;

- de mesurer le taux de conversion ;

- de gérer les essais gratuits.

# 39.4 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.6.0

Fonctionnalités :

✅ CRM commercial complet
✅ Pipeline Kanban
✅ Gestion contacts
✅ Historique interactions
✅ Tâches commerciales
✅ Relances automatiques
✅ Gestion essais gratuits 30 jours
✅ Suivi conversion client
✅ Statistiques commerciales

# 39.5 — Architecture Sprint 6

Nouvelle architecture :

backend/app/

├── crm/

│

│   ├── contacts/

│   ├── deals/

│   ├── activities/

│   ├── tasks/

│

├── automation/

│

│   ├── reminders.py

│   ├── workflows.py

│

├── trials/

│

│   ├── trial_manager.py

│

└── analytics/

└── sales_metrics.py

# 39.6 — Nouveau modèle commercial TFLE

Avant :

Restaurant

↓

Lead

Après :

Restaurant

↓

Lead

↓

Opportunity

↓

Deal

↓

Trial

↓

Customer

# 39.7 — Nouveau modèle Database CRM

# Table contacts

Objectif :

Gérer les personnes liées au restaurant.

contacts

id

restaurant_id

first_name

last_name

role

email

phone

source

created_at

updated_at

Exemples :

Jean Dupont

Gérant

contact@restaurant.fr

# Table opportunities

Une opportunité commerciale.

opportunities

id

restaurant_id

contact_id

stage

priority

estimated_value

owner_id

created_at

updated_at

# Pipeline :

NEW

CONTACTED

QUALIFIED

DEMO

TRIAL

CUSTOMER

LOST

# Table activities

Historique complet.

activities

id

opportunity_id

type

description

created_by

created_at

Types :

CALL

EMAIL

MEETING

NOTE

DEMO

TRIAL_STARTED

# Table tasks

Actions à effectuer.

tasks

id

user_id

opportunity_id

title

due_date

status

priority

Exemple :

Appeler Restaurant Chez Paul

Demain 10h

Priorité haute

# 39.8 — EPIC 01

# CRM Pipeline Commercial

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer une vue commerciale globale.

Nouvelle page :

/crm/pipeline

Vue Kanban :

Nouveaux prospects

↓

Contactés

↓

Démo

↓

Essai 30 jours

↓

Clients

Chaque carte :

Restaurant

↓

Score IA

↓

Dernière action

↓

Prochaine tâche

Composants :

PipelineBoard

DealCard

StageColumn

OpportunityDetail

# Ticket TFLE-500

Créer pipeline CRM.

Critères validation :

✅ Déplacement prospect entre étapes
✅ Historique conservé
✅ Filtres commerciaux fonctionnels

# Prompt Claude Code TFLE-500

Tu travailles sur TFLE Sprint 6.

Crée le module CRM Pipeline.

Contraintes :

- architecture modulaire

- aucune logique métier dans React

- API séparée

- historique obligatoire

Avant modification :

analyse les fichiers existants.

# 39.9 — EPIC 02

# Gestion des contacts restaurants

Priorité :

## P0

Objectif :

Ne plus gérer uniquement des entreprises mais des interlocuteurs.

Informations :

Nom

Fonction

Téléphone

Email

Restaurant associé

Règle métier :

Un restaurant peut avoir :

1 → plusieurs contacts

Exemple :

Gérant

Associé

Responsable salle

# 39.10 — EPIC 03

# Historique commercial

Priorité :

## P0

Chaque action doit être enregistrée.

Exemple :

Timeline :

25/07

Restaurant ajouté

26/07

Email envoyé

28/07

Appel effectué

30/07

Démo proposée

Interface :

ActivityTimeline

# 39.11 — EPIC 04

# Gestion des tâches commerciales

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer une routine commerciale quotidienne.

Page :

/tasks

Affichage :

Aujourd'hui :

□ Appeler 5 restaurants

□ Relancer 3 prospects

□ Préparer une démo

Priorités :

LOW

MEDIUM

HIGH

URGENT

# 39.12 — EPIC 05

# Automation Engine

Priorité :

## P1

Objectif :

Automatiser les rappels.

Exemple :

Restaurant :

Email envoyé

↓

Après 3 jours :

Créer tâche :

Relancer restaurant

Architecture :

Event

↓

Rule Engine

↓

Action

Exemple :

EVENT:

EMAIL_SENT

RULE:

3 jours sans réponse

ACTION:

Créer rappel

# 39.13 — Table workflows

automation_rules

id

name

trigger

condition

action

active

Exemple :

{

"name":

"Relance email",

"trigger":

"EMAIL_SENT",

"condition":

"3_DAYS",

"action":

"CREATE_TASK"

}

# 39.14 — EPIC 06

# Séquence commerciale TableFlash

Priorité :

## P0

Créer un workflow officiel.

## Séquence standard

### Jour 0

Premier contact.

↓

### Jour 3

Première relance.

↓

### Jour 7

Deuxième relance.

↓

### Jour 14

Proposition démonstration.

↓

### Jour 21

Proposition essai gratuit.

↓

### Jour 30

Bilan.

# 39.15 — EPIC 07

# Gestion Essai Gratuit 30 jours

Priorité :

## P0

Objectif :

Suivre les restaurants en test.

Nouvelle table :

trials

id

restaurant_id

start_date

end_date

status

converted

created_at

Statuts :

ACTIVE

ENDING_SOON

EXPIRED

CONVERTED

# Workflow :

Prospect intéressé

↓

Essai créé

↓

30 jours

↓

Suivi utilisation

↓

Conversion

# 39.16 — Dashboard Trial

Page :

/trials

Affichage :

| Restaurant | Début | Fin | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Chez Paul | 01/08 | 31/08 | Actif |

Alertes :

Essai expire dans 7 jours

# 39.17 — EPIC 08

# Conversion client TableFlash

Priorité :

## P1

Quand essai terminé :

Actions :

Convertir client

↓

Créer client TableFlash

↓

Archiver opportunité gagnée

Statut :

CUSTOMER

# 39.18 — Sales Analytics

Priorité :

## P1

Nouveaux KPI :

## Acquisition

Restaurants trouvés

↓

Prospects créés

↓

Contacts réalisés

## Conversion

Prospects → Clients

## Commercial

Temps moyen conversion

Nombre relances

Taux réponse

# Dashboard :

/sales/dashboard

# 39.19 — API Sprint 6

## Pipeline

GET /crm/opportunities

## Déplacement étape

PATCH /crm/opportunities/{id}/stage

## Ajouter activité

POST /crm/activity

## Créer tâche

POST /crm/tasks

## Démarrer essai

POST /trials/start

## Conversion client

POST /trials/{id}/convert

# 39.20 — Tests Sprint 6

## CRM

Tester :

- création opportunité ;

- changement étape ;

- historique.

## Automation

Tester :

- création automatique tâches ;

- délais ;

- désactivation règles.

## Trial

Tester :

- démarrage essai ;

- expiration ;

- conversion.

# 39.21 — Planning Sprint 6

## Jour 1-3

Base CRM + modèles DB.

## Jour 4-6

Pipeline Kanban.

## Jour 7-8

Contacts + historique.

## Jour 9-10

Tasks + workflows.

## Jour 11-12

Essais gratuits 30 jours.

## Jour 13

Dashboard commercial.

## Jour 14-15

Tests + optimisation.

# 39.22 — Definition of Done Sprint 6

Le sprint est terminé lorsque :

## CRM

✅ Pipeline complet
✅ Historique commercial
✅ Contacts gérés

## Automatisation

✅ Relances générées automatiquement
✅ Tâches créées

## TableFlash

✅ Essai gratuit 30 jours suivi
✅ Conversion client mesurable

# 39.23 — Résultat opérationnel après Sprint 6

Avant :

TFLE trouve les bons restaurants

Après :

TFLE trouve

↓

analyse

↓

priorise

↓

organise le commercial

↓

suit les relances

↓

transforme les essais en clients

# 39.24 — Évolution stratégique

À ce stade TFLE devient :

## Une machine d'acquisition interne TableFlash

Capable de gérer :

Recherche

↓

Qualification

↓

Approche

↓

Suivi

↓

Conversion