# DOCUMENT 40 — SPRINT 7 TFLE

# Campaign Engine, Automatisation Prospection & Séquences Commerciales Multicanal

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 7
Module : Sales Automation & Campaign Intelligence Engine
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 20 jours ouvrés
Objectif : Transformer le CRM TFLE en moteur d'acquisition commerciale automatisé capable de piloter des campagnes de prospection ciblées

# 40.1 — Vision du Sprint 7

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Restaurant Database + CRM initial

↓

Sprint 3

Discovery Engine

↓

Sprint 4

Enrichissement + Qualification

↓

Sprint 5

IA commerciale

↓

Sprint 6

CRM + Pipeline + Essais gratuits

TFLE sait maintenant :

✅ trouver des restaurants
✅ analyser leur potentiel
✅ créer des prospects
✅ organiser le suivi commercial
✅ suivre les essais TableFlash

Mais le commercial reste encore trop manuel.

Le Sprint 7 introduit :

la machine commerciale automatisée.

# 40.2 — Nouveau workflow TFLE

Avant :

Prospect identifié

↓

Commercial décide quoi faire

↓

Contact manuel

↓

Relances manuelles

Après Sprint 7 :

Segment restaurants

↓

Créer campagne

↓

Séquence commerciale automatique

↓

Messages personnalisés IA

↓

Actions commerciales

↓

Suivi performances

↓

Optimisation

# 40.3 — Objectif business

À la fin du Sprint 7, TableFlash doit pouvoir :

Sélectionner une catégorie de restaurants, lancer une campagne adaptée et mesurer automatiquement les résultats.

Exemple :

Campagne :

Restaurants traditionnels Bayonne

Cible :

100 prospects

Séquence :

Email 1

↓

Relance J+3

↓

Appel J+7

↓

Proposition essai J+14

Résultat :

15 réponses

3 démos

1 client

# 40.4 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.7.0

Fonctionnalités :

✅ Création campagnes commerciales
✅ Segmentation prospects
✅ Séquences automatiques
✅ Templates messages
✅ Personnalisation IA
✅ Suivi performances
✅ A/B testing messages
✅ Attribution conversion

# 40.5 — Architecture Sprint 7

Nouvelle architecture :

backend/app/

├── campaigns/

│

│   ├── models.py

│   ├── service.py

│   ├── router.py

│

├── sequences/

│

│   ├── engine.py

│   ├── steps.py

│

├── messaging/

│

│   ├── templates.py

│   ├── generator.py

│

├── analytics/

│

│   └── campaign_metrics.py

# 40.6 — Concept Campaign Engine

Une campagne est un ensemble organisé :

Campagne

↓

Audience

↓

Séquence

↓

Actions

↓

Résultats

Exemple :

Nom :

Bayonne Restaurants Traditionnels

Audience :

Restaurants indépendants

Rayon 30 km

Objectif :

Obtenir essais gratuits TableFlash

# 40.7 — Nouveau modèle Database

## Table campaigns

Stocke les campagnes.

campaigns

id

name

description

type

status

target_segment

created_by

created_at

updated_at

Types :

EMAIL

PHONE

MULTI_CHANNEL

LOCAL

Statuts :

DRAFT

ACTIVE

PAUSED

COMPLETED

ARCHIVED

# 40.8 — Table campaign_targets

Restaurants appartenant à une campagne.

campaign_targets

id

campaign_id

lead_id

status

added_at

Statuts :

PENDING

CONTACTED

RESPONDED

CONVERTED

FAILED

# 40.9 — Table sequences

Définit les scénarios.

sequences

id

campaign_id

name

active

created_at

Exemple :

Séquence Restaurant Traditionnel

# 40.10 — Table sequence_steps

Les étapes de la séquence.

sequence_steps

id

sequence_id

order_number

action_type

delay_days

template_id

Exemple :

Étape 1

EMAIL

Jour 0

Étape 2

RELANCE

Jour 3

Étape 3

APPEL

Jour 7

# 40.11 — EPIC 01

# Campaign Management

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer et gérer des campagnes.

Nouvelle page :

/campaigns

Fonctions :

Créer :

Nom campagne

Objectif

Audience

Séquence

Afficher :

Campagne

Nombre prospects

Statut

Résultats

Composants :

CampaignList

CampaignCard

CampaignBuilder

CampaignStats

# Ticket TFLE-600

Créer module campagnes.

Critères validation :

✅ Création campagne
✅ Modification
✅ Activation / pause

# Prompt Claude Code TFLE-600

Tu travailles sur TFLE Sprint 7.

Implémente le Campaign Engine.

Contraintes :

- architecture backend existante

- séparation service/API/database

- aucune automatisation réelle avant validation

Créer uniquement le socle campagne.

# 40.12 — EPIC 02

# Segmentation intelligente des restaurants

Priorité :

## P0

Objectif :

Choisir les bons prospects.

Filtres disponibles :

## Localisation

Ville

Département

Rayon GPS

## Profil restaurant

Brasserie

Burger

Pizza

Kebab

Gastronomique

## Maturité digitale

Sans site

Site ancien

Pas de commande en ligne

## Score commercial

80-100

60-80

<60

# Exemple segment :

Restaurants indépendants

Bayonne + 20 km

Score >80

Sans commande digitale

# 40.13 — EPIC 03

# Sequence Engine

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer un moteur d'exécution des étapes.

Architecture :

Sequence Engine

Lit étapes

↓

Vérifie dates

↓

Déclenche action

↓

Enregistre résultat

Exemple :

Prospect ajouté :

01/08

Aujourd'hui :

04/08

Action :

Créer relance

# Table execution_logs

execution_logs

id

sequence_step_id

lead_id

status

executed_at

result

# 40.14 — EPIC 04

# Templates commerciaux

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer une bibliothèque de messages.

Table :

message_templates

id

name

channel

content

variables

created_at

Variables dynamiques :

{{restaurant_name}}

{{city}}

{{owner_name}}

{{opportunity_reason}}

Exemple :

Bonjour {{owner_name}},

Nous avons remarqué que votre restaurant

à {{city}} ne propose pas encore de commande

directe par QR code...

# 40.15 — EPIC 05

# Personnalisation IA automatique

Priorité :

## P1

L'IA intervient ici.

Workflow :

Template général

↓

Données restaurant

↓

Analyse IA

↓

Message personnalisé

Exemple :

Avant :

Bonjour restaurant,

nous proposons une solution digitale.

Après :

Bonjour Jean,

J'ai vu que votre établissement à Bayonne

fonctionne principalement sur place.

TableFlash permettrait à vos clients

de commander directement depuis leur table.

# 40.16 — Agent IA Campaign Writer

Nouvel agent :

campaign_writer_agent

Mission :

Créer :

- emails ;

- scripts appels ;

- messages personnalisés.

Prompt système :

Tu es l'assistant commercial TableFlash.

Tu dois créer des messages professionnels,

courts et personnalisés.

Tu utilises uniquement les informations

fournies.

Tu ne dois jamais inventer.

# 40.17 — EPIC 06

# Multi-channel Outreach

Priorité :

## P1

Canaux :

EMAIL

PHONE

NOTE CRM

TASK

Architecture future :

EMAIL

↓

SMS

↓

LinkedIn

↓

Téléphone

Sprint 7 MVP :

Seulement orchestration.

Pas d'envoi massif automatique.

# 40.18 — EPIC 07

# A/B Testing commercial

Priorité :

## P2

Objectif :

Optimiser les messages.

Exemple :

Version A :

Augmentez vos commandes directes

Version B :

Réduisez votre dépendance aux plateformes

Mesures :

Taux ouverture

Taux réponse

Conversion

# 40.19 — Analytics Campagnes

Priorité :

## P0

Nouvelle page :

/campaigns/:id/analytics

KPI :

## Acquisition

Prospects ciblés

Contacts réalisés

Réponses

## Conversion

Démos

Essais

Clients

## Performance

Taux réponse

Coût acquisition

Temps conversion

# 40.20 — API Sprint 7

## Créer campagne

POST /campaigns

## Ajouter prospects

POST /campaigns/{id}/targets

## Lancer campagne

POST /campaigns/{id}/activate

## Générer message IA

POST /campaigns/{id}/generate-message

## Statistiques

GET /campaigns/{id}/analytics

# 40.21 — Tests Sprint 7

## Tests campagnes

Vérifier :

- création ;

- activation ;

- arrêt.

## Tests séquences

Vérifier :

- ordre étapes ;

- délais ;

- logs.

## Tests IA

Vérifier :

- personnalisation ;

- absence invention.

## Tests conversion

Vérifier :

Prospect

↓

Campagne

↓

Contact

↓

Essai

↓

Client

# 40.22 — Planning Sprint 7

## Jour 1-4

Campaign Engine

## Jour 5-7

Segmentation

## Jour 8-10

Sequence Engine

## Jour 11-12

Templates commerciaux

## Jour 13-15

IA personnalisation

## Jour 16-17

Analytics

## Jour 18-20

Tests + optimisation

# 40.23 — Definition of Done Sprint 7

Le sprint est terminé lorsque :

## Campagnes

✅ Création campagnes
✅ Segmentation prospects
✅ Séquences configurables

## Automatisation

✅ Actions déclenchées automatiquement
✅ Historique complet

## IA

✅ Messages personnalisés générés

## Business

✅ TableFlash peut lancer une campagne complète

# 40.24 — Résultat opérationnel après Sprint 7

Avant :

TFLE aide le commercial

Après :

TFLE pilote l'acquisition commerciale

Workflow :

Choisir cible

↓

Créer campagne

↓

Sélection automatique prospects

↓

IA prépare messages

↓

Commercial valide

↓

Séquence démarre

↓

Résultats mesurés

↓

Optimisation

# 40.25 — Positionnement TFLE après Sprint 7

TFLE devient :

## Une plateforme interne d'acquisition commerciale TableFlash

Capable de gérer :

Découverte

↓

Qualification

↓

Intelligence IA

↓

CRM

↓

Campagnes

↓

Conversion

# 40.26 — Préparation Sprint 8

## DOCUMENT 41 — Sprint 8 TFLE : Data Intelligence Platform, Analytics Avancés & Pilotage Stratégique

Objectif :

Passer de :

Machine commerciale automatisée

à :

Système décisionnel complet

↓

Analyse marché restaurants

↓

Prévisions acquisition

↓

Optimisation ROI

↓

Pilotage stratégique TableFlash

Ce sprint transformera TFLE d'un outil commercial en véritable centre de renseignement stratégique pour la croissance de TableFlash.