# DOCUMENT 41 — SPRINT 8 TFLE

# Data Intelligence Platform, Analytics Avancés & Pilotage Stratégique

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 8
Module : Business Intelligence & Strategic Intelligence Platform
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 20 jours ouvrés
Objectif : Transformer TFLE d'une machine commerciale opérationnelle en système décisionnel capable de piloter la croissance TableFlash

# 41.1 — Vision du Sprint 8

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Restaurant Database + CRM

↓

Sprint 3

Discovery Engine

↓

Sprint 4

Enrichissement + Qualification

↓

Sprint 5

IA Commerciale

↓

Sprint 6

CRM + Conversion + Essais

↓

Sprint 7

Campaign Engine + Automatisation

TFLE sait maintenant :

✅ trouver des restaurants
✅ identifier les meilleurs prospects
✅ préparer des approches commerciales
✅ gérer les campagnes
✅ suivre les conversions

Mais il manque une capacité stratégique :

Comprendre le marché, prévoir les résultats et optimiser les décisions.

# 41.2 — Nouveau positionnement TFLE

Avant Sprint 8 :

TFLE = outil commercial

Après Sprint 8 :

TFLE = centre d'intelligence commerciale TableFlash

# 41.3 — Nouveau workflow stratégique

Données restaurants

↓

Analyse marché

↓

Détection opportunités

↓

Prévisions acquisition

↓

Décisions commerciales

↓

Optimisation campagnes

↓

Croissance TableFlash

# 41.4 — Objectif business

À la fin du Sprint 8, TableFlash doit pouvoir répondre :

### Marché

Combien de restaurants potentiels existe-t-il dans une zone ?

### Acquisition

Quelle campagne apporte les meilleurs clients ?

### Commercial

Où devons-nous concentrer nos efforts ?

### Rentabilité

Quel canal produit le meilleur retour ?

# 41.5 — Résultat attendu

Version :

TFLE v0.8.0

Fonctionnalités :

✅ Dashboard stratégique complet
✅ Analyse marché restaurants
✅ Cartographie prospects
✅ KPI commerciaux avancés
✅ Prévisions acquisition
✅ Analyse ROI campagnes
✅ Rapports automatiques IA
✅ Alertes stratégiques

# 41.6 — Architecture Sprint 8

Nouvelle architecture :

backend/app/

├── analytics/

│

│   ├── metrics.py

│   ├── aggregation.py

│   ├── reports.py

│

├── intelligence/

│

│   ├── market_analysis.py

│   ├── forecasting.py

│   ├── recommendations.py

│

├── dashboards/

│

│   ├── commercial.py

│   ├── strategic.py

│

└── exports/

├── pdf.py

└── csv.py

# 41.7 — Nouvelle couche Data Intelligence

Architecture :

Sources TFLE

↓

Data Warehouse Layer

↓

Analytics Engine

↓

AI Interpretation Layer

↓

Dashboard Décisionnel

# 41.8 — Nouveau modèle Database Analytics

## Table analytics_events

Objectif :

Centraliser les événements.

analytics_events

id

event_type

entity_type

entity_id

metadata

created_at

Exemples :

RESTAURANT_DISCOVERED

LEAD_CREATED

EMAIL_SENT

TRIAL_STARTED

CUSTOMER_CONVERTED

# 41.9 — Table market_snapshots

Objectif :

Suivre l'évolution du marché.

market_snapshots

id

region

restaurant_count

qualified_count

lead_count

conversion_rate

created_at

Exemple :

Bayonne

Restaurants analysés :

1250

Prospects qualifiés :

320

Clients :

25

# 41.10 — Table forecast_models

Stockage des prévisions.

forecast_models

id

model_type

input_data

prediction

confidence

created_at

Exemple :

{

"next_month_leads":250,

"expected_trials":35,

"expected_customers":8,

"confidence":82

}

# 41.11 — EPIC 01

# Strategic Dashboard

Priorité :

## P0

Nouvelle page :

/dashboard/strategy

Objectif :

Avoir une vision dirigeant.

## Vue globale

Afficher :

### Acquisition

Restaurants découverts

Prospects créés

Contacts réalisés

### Conversion

Essais gratuits

Clients

Taux conversion

### Performance

Campagnes actives

Meilleur canal

ROI

# Composants

StrategicDashboard

KpiCard

ConversionChart

MarketOverview

GrowthIndicator

# 41.12 — EPIC 02

# Analyse marché restaurants

Priorité :

## P0

Objectif :

Comprendre le marché accessible.

Analyses :

## Répartition géographique

Exemple :

Bayonne

350 restaurants

↓

120 indépendants

↓

80 prospects compatibles

## Typologie restaurants

Répartition :

Pizza

Burger

Brasserie

Gastronomie

Kebab

## Niveau digital

Analyse :

Sans site

Site ancien

Commande en ligne

Solution concurrente

# Nouvelle page :

/market-analysis

# 41.13 — Cartographie intelligente

Priorité :

## P1

Objectif :

Visualiser les opportunités.

Carte :

France

↓

Région

↓

Ville

↓

Restaurant

Informations :

Restaurant

Score

Potentiel

Statut commercial

Exemple :

Bayonne

500 restaurants

80 prospects haute priorité

# 41.14 — EPIC 03

# KPI commerciaux avancés

Priorité :

## P0

Création d'un moteur de métriques.

## Funnel acquisition

Restaurants trouvés

↓

Prospects qualifiés

↓

Contacts

↓

Réponses

↓

Démos

↓

Essais

↓

Clients

Mesures :

Conversion étape précédente

Temps moyen

Volume

# Exemple :

10 000 restaurants analysés

↓

1 000 prospects

↓

200 contacts

↓

40 essais

↓

10 clients

# 41.15 — EPIC 04

# Analyse ROI campagnes

Priorité :

## P1

Objectif :

Savoir quelles actions fonctionnent.

Calcul :

ROI campagne =

Valeur clients générés

/

Coût campagne

Mesures :

- temps commercial ;

- coût IA ;

- nombre prospects ;

- conversions.

# Exemple :

Campagne A :

500 restaurants ciblés

20 essais

5 clients

Campagne B :

300 restaurants ciblés

25 essais

8 clients

TFLE recommande :

Augmenter campagne B

# 41.16 — EPIC 05

# Forecasting Acquisition

Priorité :

## P1

Objectif :

Prévoir la croissance.

Entrées :

Historique campagnes

↓

Taux conversion

↓

Volume prospects

↓

Performance commerciale

Sortie :

{

"expected_trials":40,

"expected_customers":12,

"confidence":85

}

# 41.17 — Modèle prédictif MVP

Pas de machine learning complexe au départ.

Approche :

Historique

+

Statistiques

+

Règles

+

IA interprétation

Exemple :

Si :

500 prospects/mois

10% réponse

20% conversion essai

Alors :

Prévision :

10 nouveaux essais

# 41.18 — EPIC 06

# AI Strategic Advisor

Priorité :

## P1

Nouvel agent IA :

strategic_advisor_agent

Mission :

Analyser les données TFLE et conseiller TableFlash.

Questions possibles :

Quelle région attaquer ensuite ?

Quelle campagne arrêter ?

Quels restaurants cibler ?

Pourquoi les conversions baissent ?

# Exemple réponse :

Analyse :

La zone Bayonne possède encore un potentiel élevé.

Les restaurants indépendants sans commande digitale

présentent un taux de conversion supérieur.

Recommandation :

Augmenter les campagnes locales.

# 41.19 — Base connaissance stratégique IA

Créer :

ai/knowledge/

market_rules.md

sales_metrics.md

conversion_patterns.md

tableflash_strategy.md

# 41.20 — EPIC 07

# Rapports automatiques

Priorité :

## P2

Objectif :

Générer un rapport périodique.

Formats :

Rapport hebdomadaire

Rapport mensuel

Bilan campagne

Contenu :

Résumé IA

Chiffres clés

Opportunités

Risques

Actions recommandées

# 41.21 — API Sprint 8

## Dashboard global

GET /analytics/dashboard

## Analyse marché

GET /analytics/market

## KPI commerciaux

GET /analytics/sales

## ROI campagne

GET /campaigns/{id}/roi

## Prévision

GET /analytics/forecast

## Conseil IA

POST /ai/strategic-analysis

# 41.22 — Interface complète

Nouvelle navigation :

TFLE

├── Discovery

├── Restaurants

├── CRM

├── Campaigns

├── AI Assistant

└── Intelligence

Section Intelligence :

Dashboard

Marché

Performance

Prévisions

Rapports

# 41.23 — Tests Sprint 8

## Tests Data

Vérifier :

- agrégation correcte ;

- absence doublons ;

- cohérence KPI.

## Tests Analytics

Comparer :

Données CRM

↓

Dashboard

## Tests IA

Vérifier :

- recommandations basées données ;

- pas d'invention ;

- explications.

# 41.24 — Planning Sprint 8

## Jour 1-4

Infrastructure analytics.

## Jour 5-8

Dashboard stratégique.

## Jour 9-11

Analyse marché.

## Jour 12-14

ROI campagnes.

## Jour 15-17

Forecasting.

## Jour 18-20

IA stratégique + tests.

# 41.25 — Definition of Done Sprint 8

Le sprint est terminé lorsque :

## Data

✅ TFLE mesure toute l'activité commerciale

## Business Intelligence

✅ TableFlash comprend son marché

## Décision

✅ Dashboard stratégique disponible

## IA

✅ Conseiller stratégique opérationnel

# 41.26 — Résultat opérationnel après Sprint 8

Avant :

TFLE aide à trouver des clients

Après :

TFLE explique comment développer TableFlash

Workflow :

Données restaurants

↓

Analyse marché

↓

Identification opportunités

↓

Prévision croissance

↓

Décisions stratégiques

↓

Actions commerciales optimisées

# 41.27 — Positionnement après Sprint 8

TFLE devient :

## Le système nerveux commercial de TableFlash

Il regroupe :

Discovery

+

CRM

+

IA

+

Campagnes

+

Analytics

+

Stratégie

# 41.28 — Préparation Sprint 9

## DOCUMENT 42 — Sprint 9 TFLE : Architecture IA Avancée, Agents Autonomes & Mémoire Long Terme

Objectif :

Passer de :

IA assistant

à :

Équipe commerciale IA interne

↓

Agents spécialisés

↓

Mémoire long terme

↓

Orchestration autonome

↓

Optimisation continue

Ce sprint introduira l'évolution majeure de TFLE vers une véritable organisation commerciale augmentée par IA.