# DOCUMENT 42 — SPRINT 9 TFLE

# Architecture IA Avancée, Agents Autonomes & Mémoire Long Terme

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 9
Module : AI Agentic Commercial Organization
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 25 jours ouvrés
Objectif : Transformer l'assistant IA TFLE en véritable équipe commerciale IA interne capable d'analyser, recommander, apprendre et assister les opérations commerciales TableFlash

# 42.1 — Vision du Sprint 9

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Base restaurants + CRM

↓

Sprint 3

Discovery Engine

↓

Sprint 4

Enrichissement données

↓

Sprint 5

IA commerciale

↓

Sprint 6

CRM conversion

↓

Sprint 7

Campagnes automatisées

↓

Sprint 8

Business Intelligence

TFLE possède maintenant :

✅ une base restaurants massive
✅ un CRM commercial
✅ des campagnes automatisées
✅ des analyses stratégiques
✅ un assistant IA

Mais l'IA reste encore principalement :

Utilisateur

↓

Question

↓

Réponse IA

Le Sprint 9 introduit une nouvelle approche :

Organisation commerciale IA

# 42.2 — Nouveau paradigme TFLE

Avant :

IA Assistant

"Pose-moi une question"

Après :

Équipe IA commerciale

↓

Agents spécialisés

↓

Mémoire commune

↓

Analyse permanente

↓

Recommandations

↓

Actions proposées

# 42.3 — Objectif stratégique

Créer une architecture permettant à TFLE de devenir un :

Directeur commercial IA augmenté pour TableFlash.

# 42.4 — Architecture globale Agentique TFLE

Nouvelle architecture :

TFLE ORCHESTRATOR

↓

------------------------------------------------

|              |              |                |

Agent         Agent          Agent            Agent

Discovery     Analyste       Sales            Strategist

|              |              |                |

Recherche     Analyse        Contact          Décision

------------------------------------------------

↓

Mémoire TFLE

↓

Base connaissances

# 42.5 — Les agents TFLE

Sprint 9 introduit 6 agents principaux.

# Agent 1 — Discovery Agent

## Mission

Trouver de nouvelles opportunités restaurants.

Responsabilités :

- analyser nouvelles sources ;

- détecter nouveaux établissements ;

- identifier zones intéressantes ;

- proposer enrichissement.

Exemple :

Agent Discovery :

"15 nouveaux restaurants ouverts à Bayonne cette semaine.

Potentiel élevé :

8 prospects."

# Agent 2 — Restaurant Analyst Agent

## Mission

Comprendre chaque restaurant.

Analyse :

- type établissement ;

- maturité digitale ;

- besoins potentiels ;

- opportunités TableFlash.

Sortie :

{

"restaurant":"Chez Pierre",

"opportunity_score":87,

"reason":

"Restaurant traditionnel sans commande digitale"

}

# Agent 3 — Sales Agent

## Mission

Assister l'approche commerciale.

Fonctions :

- préparer appels ;

- générer emails ;

- répondre objections ;

- préparer argumentaires.

Exemple :

Utilisateur :

Comment contacter ce restaurant ?

Agent :

Je recommande un appel court.

Argument principal :

réduire la dépendance aux plateformes.

# Agent 4 — Campaign Manager Agent

## Mission

Optimiser les campagnes.

Analyse :

- taux réponse ;

- performances messages ;

- segments efficaces.

Exemple :

La campagne "Brasseries Bayonne"

convertit 3x mieux.

Je recommande d'augmenter cette cible.

# Agent 5 — Strategic Agent

## Mission

Conseiller la direction TableFlash.

Questions :

- Quelle région attaquer ?

- Quel segment prioriser ?

- Quel canal fonctionne ?

# Agent 6 — Quality & Compliance Agent

## Mission

Surveiller les actions IA.

Contrôle :

- hallucinations ;

- conformité RGPD ;

- qualité messages ;

- risques commerciaux.

# 42.6 — Nouveau module : AI Orchestrator

Priorité :

## P0

Objectif :

Créer le cerveau qui coordonne les agents.

Architecture :

Question utilisateur

↓

Orchestrateur

↓

Choix agent

↓

Exécution

↓

Synthèse réponse

Exemple :

Question :

Quels restaurants contacter demain ?

Orchestrateur :

Besoin :

Analyse commerciale

↓

Appel :

Discovery Agent

+

Sales Agent

+

CRM

# Nouveau dossier :

backend/app/ai/orchestrator/

Structure :

orchestrator.py

agent_router.py

task_manager.py

context_builder.py

# Ticket TFLE-700

Créer AI Orchestrator.

Critères validation :

✅ Sélection automatique agent
✅ Gestion contexte
✅ Logs exécution

# Prompt Claude Code TFLE-700

Tu travailles sur TFLE Sprint 9.

Construis l'architecture agentique.

Objectifs :

- orchestrateur central

- agents indépendants

- communication claire

- aucune logique métier mélangée

Créer une architecture extensible.

# 42.7 — Mémoire long terme TFLE

Priorité :

## P0

Objectif :

L'IA doit apprendre du contexte TableFlash.

Avant :

Chaque conversation repart de zéro.

Après :

IA

↓

Mémoire restaurant

↓

Historique commercial

↓

Préférences utilisateur

↓

Connaissance TableFlash

# 42.8 — Architecture mémoire

Mémoire courte

Conversation actuelle

+

Mémoire longue

Historique permanent

# 42.9 — Nouvelle base mémoire

## Table ai_memory

ai_memory

id

type

entity_id

content

importance_score

created_at

updated_at

Types :

RESTAURANT

COMMERCIAL

STRATEGY

USER

KNOWLEDGE

Exemple :

Restaurant X

Historique :

- intéressé par digitalisation

- refus initial

- relance prévue septembre

# 42.10 — Système de mémoire intelligente

Toutes les informations ne doivent pas être conservées.

Création d'un score :

Memory Importance Score

0-100

Exemple :

Important :

Le restaurateur refuse les emails.

Score :

95

Moins important :

Message envoyé mardi.

Score :

20

# 42.11 — RAG TFLE avancé

Priorité :

## P0

Objectif :

Donner aux agents une connaissance fiable.

Architecture :

Documents TableFlash

↓

Vector Database

↓

Recherche contexte

↓

Agent IA

Sources :

knowledge/

TableFlash produit

FAQ commerciale

Objections clients

Scripts appels

Retours commerciaux

Analyses marché

# 42.12 — Vector Database

Choix possibles :

## MVP

PostgreSQL + pgvector

Évolution :

- Pinecone ;

- Weaviate ;

- Qdrant.

Table :

knowledge_vectors

id

document

embedding

metadata

created_at

# 42.13 — EPIC 01

# Agent Memory Engine

Priorité :

## P0

Fonctions :

- enregistrer information ;

- retrouver contexte ;

- résumer historique.

API :

POST /ai/memory/store

Recherche :

POST /ai/memory/search

# 42.14 — EPIC 02

# Agent Communication Framework

Priorité :

## P0

Objectif :

Permettre aux agents de collaborer.

Exemple :

Discovery Agent :

"Restaurant trouvé"

↓

Analyst Agent :

"Potentiel élevé"

↓

Sales Agent :

"Prépare approche"

Format interne :

{

"agent":"analyst",

"task":"analyze_restaurant",

"context":{}

}

# 42.15 — EPIC 03

# Autonomous Recommendations

Priorité :

## P1

Objectif :

L'IA propose des actions.

Exemple :

Chaque matin :

Rapport IA TFLE :

Bonjour.

Aujourd'hui :

- 25 prospects prioritaires

- 8 relances nécessaires

- 3 essais proches expiration

Actions recommandées :

# 42.16 — Daily AI Briefing

Nouvelle fonctionnalité.

Page :

/ai/daily-briefing

Contenu :

Résumé commercial du jour

Opportunités

Risques

Actions prioritaires

# 42.17 — EPIC 04

# Apprentissage continu

Priorité :

## P1

Objectif :

Améliorer les recommandations.

Sources :

- conversions gagnées ;

- objections ;

- campagnes réussies ;

- réponses restaurants.

Boucle :

Action commerciale

↓

Résultat

↓

Analyse

↓

Amélioration IA

# 42.18 — Exemple apprentissage

Historique :

100 restaurants contactés.

Résultat :

Les brasseries familiales convertissent mieux.

IA :

Nouvelle recommandation :

Prioriser les brasseries indépendantes.

# 42.19 — EPIC 05

# AI Commercial Copilot

Priorité :

## P1

Nouvelle interface :

/ai/copilot

Fonctions :

### Préparer un appel

Analyse ce restaurant.

### Répondre objection

Le restaurateur dit :

"Je n'ai pas besoin de ça"

Réponse ?

### Préparer rendez-vous

Crée-moi un plan de démo.

# 42.20 — Sécurité IA

Priorité :

## P0

Règles obligatoires :

L'IA ne doit jamais :

❌ envoyer automatiquement un email sans validation
❌ inventer des informations
❌ supprimer données CRM
❌ modifier scoring commercial sans trace

Toutes les actions :

IA propose

↓

Humain valide

↓

Action exécutée

# 42.21 — Audit IA

Créer :

ai_audit_logs

Table :

ai_audit_logs

id

agent

action

input

output

approved

created_at

# 42.22 — API Sprint 9

## Exécuter agent

POST /ai/agents/run

## Chat orchestré

POST /ai/orchestrator/chat

## Mémoire

GET /ai/memory/{entity_id}

## Briefing quotidien

GET /ai/daily-briefing

## Recommandations

GET /ai/recommendations

# 42.23 — Interface Sprint 9

Nouvelle navigation :

TFLE AI

├── Assistant

├── Copilot

├── Agents

├── Mémoire

├── Briefing

└── Analytics IA

# 42.24 — Tests Sprint 9

## Tests Agents

Vérifier :

- chaque agent fonctionne indépendamment ;

- communication correcte.

## Tests mémoire

Vérifier :

- récupération contexte ;

- pertinence.

## Tests IA

Vérifier :

- aucune hallucination ;

- conformité données.

## Tests sécurité

Vérifier :

- validation humaine ;

- logs complets.

# 42.25 — Planning Sprint 9

## Jour 1-5

AI Orchestrator

## Jour 6-10

Agents spécialisés

## Jour 11-14

Mémoire long terme

## Jour 15-17

RAG avancé

## Jour 18-20

Copilot commercial

## Jour 21-23

Recommandations autonomes

## Jour 24-25

Tests + optimisation

# 42.26 — Definition of Done Sprint 9

Le sprint est terminé lorsque :

## Agents

✅ 6 agents opérationnels

## Mémoire

✅ Historique exploitable

## IA

✅ Collaboration entre agents

## Commercial

✅ Assistant capable de conseiller quotidiennement

# 42.27 — Résultat opérationnel après Sprint 9

Avant :

Commercial

↓

Pose une question

↓

IA répond

Après :

TFLE observe

↓

Analyse

↓

Comprend contexte

↓

Propose actions

↓

Optimise stratégie

↓

Aide TableFlash à vendre plus

# 42.28 — Positionnement après Sprint 9

TFLE devient :

## Une organisation commerciale IA augmentée

Avec :

Discovery Agent

+

Analyst Agent

+

Sales Agent

+

Campaign Agent

+

Strategic Agent

+

Quality Agent