# DOCUMENT 43 — SPRINT 10 TFLE

# Plateforme Autonome d'Acquisition, Optimisation Continue & Scaling Multi-Marchés

Version : 1.0
Statut : Plan d'exécution développement Sprint 10
Module : Autonomous Growth Intelligence Platform
Produit : TableFlash Leads Engine (TFLE)
Durée estimée : 30 jours ouvrés
Objectif : Faire évoluer TFLE d'une équipe commerciale IA interne vers une infrastructure autonome capable d'accompagner la croissance TableFlash à grande échelle

# 43.1 — Vision du Sprint 10

Les précédents sprints ont construit :

Sprint 1

Infrastructure

↓

Sprint 2

Restaurant Database

↓

Sprint 3

Discovery Engine

↓

Sprint 4

Data Enrichment

↓

Sprint 5

AI Sales Intelligence

↓

Sprint 6

CRM + Conversion

↓

Sprint 7

Campaign Automation

↓

Sprint 8

Business Intelligence

↓

Sprint 9

AI Agents + Memory

TFLE possède maintenant :

✅ une base de restaurants
✅ un moteur de découverte
✅ un CRM complet
✅ une intelligence commerciale IA
✅ des agents autonomes
✅ une mémoire long terme
✅ une analyse stratégique

Mais l'objectif final est supérieur :

Créer une infrastructure de croissance permanente pour TableFlash.

# 43.2 — Nouveau positionnement

Avant Sprint 10 :

TFLE = équipe commerciale IA interne

Après Sprint 10 :

TFLE = moteur autonome de croissance TableFlash

# 43.3 — Vision globale

Architecture finale :

TFLE GROWTH ENGINE

↓

Intelligence Marché

↓

Discovery Automatique

↓

Qualification IA

↓

Acquisition Automatisée

↓

Conversion CRM

↓

Apprentissage Continu

↓

Expansion Marché

# 43.4 — Objectif stratégique

À la fin du Sprint 10, TFLE doit être capable de :

- détecter de nouveaux marchés ;

- identifier les opportunités ;

- proposer les meilleures stratégies ;

- optimiser les campagnes ;

- apprendre des résultats ;

- aider TableFlash à se développer sans augmenter proportionnellement l'effort humain.

# 43.5 — Résultat attendu

Version :

TFLE v1.0

Fonctionnalités :

✅ Expansion multi-zones
✅ Intelligence marché avancée
✅ Optimisation automatique campagnes
✅ Allocation intelligente des efforts commerciaux
✅ Système de recommandations permanent
✅ Scoring dynamique
✅ Prévisions croissance
✅ Centre de pilotage direction

# 43.6 — Architecture finale TFLE

Nouvelle architecture :

backend/app/

├── growth_engine/

│

│   ├── market_expansion.py

│   ├── opportunity_engine.py

│   ├── optimization.py

│

├── autonomous/

│

│   ├── planners.py

│   ├── decision_engine.py

│   ├── action_manager.py

│

├── intelligence/

│

│   ├── forecasting.py

│   ├── recommendations.py

│

├── experimentation/

│

│   ├── ab_testing.py

│   ├── learning.py

# 43.7 — Nouveau concept : Growth Loop TFLE

TFLE fonctionne avec une boucle permanente.

Données marché

↓

Analyse

↓

Décision

↓

Action commerciale

↓

Résultat

↓

Apprentissage IA

↓

Nouvelle optimisation

↓

Retour boucle

# 43.8 — EPIC 01

# Market Expansion Engine

Priorité :

## P0

Objectif :

Permettre à TableFlash d'identifier automatiquement les zones à conquérir.

Exemple :

TFLE analyse :

Ville A

500 restaurants

Faible concurrence digitale

Score opportunité : 92

Recommandation :

Priorité commerciale :

Ville A

Équipe commerciale recommandée :

Semaine prochaine

# Nouveau modèle Database

## Table markets

markets

id

country

region

city

restaurant_count

digital_opportunity_score

status

created_at

Statuts :

DISCOVERED

ANALYZED

TARGETED

ACTIVE

SATURATED

# 43.9 — Analyse potentiel marché

Score marché :

Market Opportunity Score

Calcul :

Potentiel =

Volume restaurants

+

Manque digital

+

Concurrence faible

+

Capacité conversion

Exemple :

Bayonne

Restaurants : 650

Potentiel digital : élevé

Score : 88/100

# 43.10 — EPIC 02

# Autonomous Campaign Planner

Priorité :

## P0

Objectif :

L'IA propose automatiquement des campagnes.

Avant :

Humain :

"Je crée une campagne."

Après :

TFLE :

Analyse :

Les restaurants traditionnels de Bordeaux

convertissent mieux.

Suggestion :

Créer campagne Bordeaux Traditionnels.

Architecture :

Market Data

↓

AI Planner

↓

Campaign Proposal

↓

Validation humaine

↓

Activation

Important :

L'IA recommande.

L'humain garde la validation finale.

# 43.11 — Table AI Recommendations

ai_recommendations

id

type

entity

recommendation

confidence

status

created_at

Types :

CAMPAIGN

MARKET

SALES

PRODUCT

# 43.12 — EPIC 03

# Dynamic Lead Scoring Engine

Priorité :

## P0

Objectif :

Faire évoluer le scoring statique vers un scoring vivant.

Avant :

Restaurant trouvé

↓

Score calculé une fois

Après :

Restaurant

↓

Nouvelles données

↓

Historique commercial

↓

Réévaluation IA permanente

Nouveau score :

Dynamic Lead Score

Facteurs :

- activité restaurant

- évolution digitale

- interactions commerciales

- comportement campagne

- similarité clients existants

Exemple :

Avant :

Score : 65

Après analyse :

Score : 87

Pourquoi :

- nouveau site absent

- restaurant indépendant

- zone stratégique

# 43.13 — EPIC 04

# Autonomous Optimization Engine

Priorité :

## P1

Objectif :

Optimiser automatiquement les actions.

Exemple :

Campagne A :

500 prospects

2% conversion

Campagne B :

300 prospects

8% conversion

IA :

Réduire campagne A

Augmenter campagne B

Optimisations :

- budget temps commercial ;

- segments ;

- messages ;

- canaux.

# 43.14 — EPIC 05

# Experimentation Platform

Priorité :

## P1

Objectif :

Créer une culture d'amélioration continue.

Tests :

## Messages

Version A :

Gain de temps

Version B :

Augmentation commandes

## Segments

Brasseries

vs

Pizzerias

## Zones

Bayonne

vs

Bordeaux

Table :

experiments

id

name

variant_a

variant_b

winner

created_at

# 43.15 — EPIC 06

# AI Growth Director

Priorité :

## P1

Nouvel agent :

growth_director_agent

Mission :

Agir comme un directeur croissance IA.

Questions :

Quel marché attaquer ?

Pourquoi les conversions baissent ?

Quelle stratégie appliquer ?

Combien de restaurants contacter ?

Exemple réponse :

Analyse TFLE :

La région Nouvelle-Aquitaine reste prioritaire.

Les restaurants indépendants convertissent 2,4 fois mieux.

Recommandation :

Augmenter les campagnes locales.

# 43.16 — Daily Growth Report

Nouvelle fonctionnalité.

Chaque matin :

TFLE Growth Briefing

Contenu :

Résumé marché

Nouveaux prospects

Opportunités

Alertes

Actions recommandées

# 43.17 — EPIC 07

# Scaling Multi-Marchés

Priorité :

## P1

Objectif :

Préparer TFLE pour plusieurs pays.

Architecture :

France

↓

Europe

↓

International

Gestion :

country

language

currency

regulations

market_rules

# 43.18 — Multi-tenant futur

Même si TFLE reste interne :

préparer :

Organisation

↓

Équipe

↓

Région

↓

Marché

Exemple :

TableFlash France

TableFlash Espagne

TableFlash Italie

# 43.19 — EPIC 08

# Centre de pilotage direction

Priorité :

## P0

Nouvelle interface :

/executive-dashboard

Vue dirigeant :

## Croissance

Restaurants analysés

Prospects

Clients gagnés

## Marchés

Zones prioritaires

Potentiel restant

## Performance

ROI

Conversion

Coût acquisition

## Prévisions

Croissance estimée

# 43.20 — API Sprint 10

## Analyse marché

GET /growth/markets

## Recommandations IA

GET /growth/recommendations

## Optimisation campagne

POST /growth/optimize-campaign

## Scoring dynamique

POST /growth/recalculate-score

## Rapport quotidien

GET /growth/daily-report

# 43.21 — Tests Sprint 10

## Tests Growth Engine

Vérifier :

- recommandations cohérentes ;

- calculs corrects ;

- historique conservé.

## Tests IA

Vérifier :

- décisions explicables ;

- aucune action dangereuse automatique.

## Tests Scaling

Vérifier :

- plusieurs régions ;

- grandes quantités de données.

# 43.22 — Planning Sprint 10

## Jour 1-5

Market Expansion Engine

## Jour 6-10

Campaign Planner

## Jour 11-15

Dynamic Scoring

## Jour 16-20

Optimization Engine

## Jour 21-25

Growth Director IA

## Jour 26-30

Dashboard direction + tests

# 43.23 — Definition of Done Sprint 10

Le sprint est terminé lorsque :

## Intelligence

✅ TFLE comprend les marchés

## Acquisition

✅ TFLE propose les meilleures actions

## Optimisation

✅ TFLE apprend des résultats

## Direction

✅ TableFlash possède une vision stratégique complète

# 43.24 — Résultat final TFLE V1

Avant :

Restaurant trouvé

Après :

Marché analysé

↓

Opportunité détectée

↓

Restaurant qualifié

↓

Campagne proposée

↓

Message optimisé

↓

Commercial assisté

↓

Conversion suivie

↓

Résultat analysé

↓

IA améliore la stratégie

# 43.25 — Positionnement final

TFLE devient :

# TableFlash Growth Intelligence Platform

Une infrastructure interne combinant :

Scraping

+

Data Intelligence

+

CRM

+

IA Agentique

+

Automatisation commerciale

+

Business Intelligence

+

Optimisation continue